1) 활용 오픈소스 AI(모델)명

Qwen3.5

2) 활용 오픈소스

SW명

LangGraph

3) AI서비스 대상 산업분야

ㄹㅈ보ㅑㅕ도래ㅑㅓㅈ뱌허ㅔㄱ햐ㅐㅂ

4) 과제명

오픈소스 멀티모달 AI 기반 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 개발 및 사업화

5) 주관기관

기관명

주식회사 솔박스

사업자등록번호

214-87-21395

주  소

서울특별시 강남구 테헤란로 124, 10층 솔박스

홈페이지 주소

https://www.solbox.com/

6) 책임자

총괄 책임자

성  명

이종필

직위/직급

팀장 / 부장

전화번호

02-2182-3638

부서

Green 팀

휴대전화번호

010-3362-0916

이메일

jplee@solbox.com

실무 책임자

성  명

김주홍

직위/직급

팀장/ 부장

전화번호

02-2182-3669

부서

기획팀

휴대전화번호

010-6350-9692

이메일

jay@solbox.com

7) 사업기간

2026.05.01. ~ 2026.12.31. (8개월)

8) 사업비

정부출연금

1,140,000,000원

67.6%

민간

부담금

현금

67,200,000원

4.0%

현물

479,500,000원

28.4%

합   계

1,686,700,000원

100%

9) 참여(수요)

기관

기관명

책임자 성명

직위/직급

전화번호

E-mail

에스비에스아이(수요)

김용수

본부장

010-4717-7742

yskim1@sbs.co.kr

관련법령과 규정을 준수하고, 상기 사업을 성실히 수행하고자 계획서(신청서)를 제출합니다. 아울러, 동 계획서 상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 선정취소, 협약해약 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2026년   5월  1일

총괄책임자 :                     (서명)

수행(주관)기관장 :                (인감)

정보통신산업진흥원장 귀하

요 약 서

1. 과제(사업)명

오픈소스 멀티모달 AI 기반 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 개발 및 사업화

2. 수행기간

2026.05.01.~2026.12.31.

3. 사업 수행인원

총 45 명

4. 사업비

정부출연금

민간부담금

1,140,000,000원

현금

현물

67,200,000원

479,500,000원

5. 사업목적

ㅇ오픈소스 멀티모달 AI 모델 기반의 고속 영상분석 파이프라인과 워크플로우 엔진을 결합하여, 방송 콘텐츠의 장면·감정·인물·대사를 통합 분석하고 핵심 AI 서비스(모아보기, 숏폼/리믹스, 광고 최적화, Batch 자동화)를 자동 수행하는 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 플랫폼 개발 및 사업화

- 정주행 가이드·인물별 하이라이트·감성 몽타주 등 모아보기 자동생성, 숏폼/리믹스 자동제작, 맥락·감정 기반 광고슬롯 최적화 추천

- SBSi 실제 방송 콘텐츠 대상 실증·사업화를 통해 K-콘텐츠 글로벌 유통 경쟁력 강화, 콘텐츠 재가공 비용 절감 및 광고 수익 극대화

6. 추진근거

ㅇ(시장 변화) K-콘텐츠 글로벌 수요 급증에 따라 콘텐츠 재가공(모아보기, 숏폼), 광고 최적화 수요가 폭발적으로 증가

- 2025년 글로벌 OTT 시장 규모 약 3,500억 달러, 숏폼 콘텐츠 시장 연평균 20% 이상 성장, AI 기반 콘텐츠 자동화 시장 연평균 30% 이상 성장

ㅇ(기존 산업 한계) 현재 방송 콘텐츠 재가공은 수작업 편집 중심으로, 모아보기 1편 제작에 수일이 걸리며, 시리즈물의 경우 수주가 소요

- 광고 편성은 장면 맥락과 무관한 기계적 배정 방식으로 CPM 최적화 한계

ㅇ(기술 성숙) 오픈소스 멀티모달 AI 모델과 AI 워크플로우프레임워크의 성숙으로, 글로벌 상용 VLM에 종속되지 않는 오픈소스 기반 방송 도메인 특화 AI 솔루션·서비스 개발이 현실적으로 가능한 시점

7. 추진경위

ㅇ(주관기관 솔박스) 2002년 설립(73명, 연구원 40% 이상·특허 27건), AI·SaaS,미디어·CDN,클라우드 솔루션 전문기업으로, 2024년부터 AI 솔루션 사업을 본격 전개하여 PyTorch 기반 과금예측(Bill Forecast), BERT/GPT 활용 SNS 감성분석(OLLI·DA), Gemini Vision 기반 미디어아트 추천(FindMyArt), Gemini+xAI 기반 영상 생성(MomentCraft), 생성형 AI 이미지 리믹스(fiker), YOLO+OCR 기반 영상 AI 분석(Poker VOD Analyzer) 등 6대 AI 프로젝트를 자체 개발·공급한 실적 보유

- 본 과제 선행 PoC로 오픈소스 VLM 기반 영상 분석 파이프라인 구축 완료, RAG 기반 도메인 지식 주입 및 프롬프트 엔지니어링 파이프라인 검증, 다단계 AI 워크플로우 오케스트레이션 역ㅓ라ㅓ항량 확보

- KT·LG U+·SKB·SBS 등 주요 통신·방송사 대상 미디어 CDN 플랫폼 20년 이상 구축·운영 경험 보유하고 있으며, 서버사이드 광고삽입(AdZipper), VOD 라이브 편성(FileLive), 실시간·VOD 트랜스코딩, HTML5 멀티미디어플레이어(SOLPlayer) 등 방송·미디어 특화 솔루션 개발·공급 실적으로 본 과제의 방송 콘텐츠 AI 재가공 서비스 개발에 최적의 도메인 역량 보유

ㅇ(수요기관 SBSi) SBS 디지털 콘텐츠 유통 자회사로 SBS Play(AllVOD) 등 OTT 서비스 운영, 연간 수천 편의 방송 콘텐츠 디지털 유통

- 콘텐츠 재가공(모아보기, 숏폼) 및 글로벌 유통 실무 경험 풍부, 방송 자막·해설 자막 데이터, MAM 시스템 및 운영 인프라 제공 가능

8. 사업내용

ㅇ(핵심 엔진) Qwen3.5 VLM 기반 고속 방송 영상 분석 파이프라인 개발 — FFmpeg(영상/음성 분리)·demucs(대사/BGM 분리)·scenedetector(장면 탐지)·faster-whisper(STT)·librosa(BGM 분석) 연계, 장면·감정·인물·대사를 통합 이해

ㅇ(워크플로우 엔진) LangGraph 기반 AI 분석·생성 자동화 오케스트레이션 — 분석→생성→검수→배포 전 과정을 프리셋 워크플로우로 자동화

ㅇ(서비스 1: 모아보기) 장면·감정 분석과 대사 추출을 결합하여 정주행 가이드, 인물별 하이라이트, 감성 몽타주 등 핵심 유형 자동 생성

ㅇ(서비스 2: 리믹스/숏폼) 예고편·티저/명장면 클립/명대사 카드/멀티 플랫폼 변환 등 핵심 유형 숏폼 자동 생성 및 멀티 플랫폼(Shorts/Reels/TikTok) 자동 변환·배포

ㅇ(서비스 3: 광고삽입 최적화) 기존 광고 슬롯의 전후 장면 맥락·감정 분석을 통해 맥락 기반 광고 매칭과 감정 타이밍 최적화 등의 핵심 유형으로 최적 광고 소재 키워드를 자동 추천

ㅇ(서비스 4: Batch 자동화) 상기 서비스들을 템플릿화하여 대량 콘텐츠의 영상분석·숏폼제작·광고최적화 등 핵심 워크플로우를 자동화 유형별로 일괄 처리할 수 있는 운영 기반 제공

ㅇ(실증·사업화) SBSi 실제 드라마 대상 실증, 외부 공인인증기관 시험성적서 확보 및 온프레미스 와 SaaS기반 사업화 추진

9. 기대효과

ㅇ (오픈소스 기여) 방송 도메인 특화 프롬프트 템플릿·RAG 파이프라인설정 Hugging Face 공개, 미디어 워크플로우 템플릿 오픈소스화, 활용 오픈소스 프로젝트 벤치마크 결과·사용 사례 커뮤니티 공유

ㅇ (산업 파급) 방송 외 교육·엔터테인먼트·광고 산업으로 확산 가능, 오픈소스 기반 개방형 AI 미디어 생태계 활성화 및 일자리 창출

ㅇ (생산성 혁신) 모아보기·숏폼 제작 속도 10배 향상(수작업 주 2~3개 → AI 주 20~30개), 드라마 1편 풀 파이프라인 4~8시간 자동 완료

ㅇ (글로벌 확대) AI 기반 모아보기·숏폼·광고 최적화 등 지능형 재가공 서비스를 통해 K-콘텐츠의 글로벌 유통을 가속하고, 오픈소스 기반 플랫폼 특성상 해외 방송사·OTT 플랫폼의 현지 환경에 맞춘 커스터마이징이 용이하여 해외 시장 진출 기반을 확보

ㅇ (수익 창출) 맥락 기반 광고 매칭으로 CPM 20% 이상 향상, 타 방송사 및 콘텐츠 사업자에게온프레미스 및 SaaS 판매 등 직접 수익 모델 확보

1

과제 개요·필요성

1. 과제 개요

1-1. 국내외 방송 콘텐츠 AI 분야 현황

ㅇ (글로벌 OTT 시장 현황) 전 세계 OTT(Over-The-Top) 시장은 2025년 기준 약 3,500억 달러 규모로 성장하였으며, 2030년까지 연평균 13% 이상 성장이 전망됨.

- 넷플릭스, 디즈니+, 아마존 프라임 등 글로벌 OTT 플랫폼 간 콘텐츠 확보 경쟁이 심화되며, 오리지널 콘텐츠 제작 및 현지화 투자가 급증.

- 숏폼(Short-form) 콘텐츠 시장은 TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels 등을 중심으로 연평균 20% 이상 성장하며 MZ세대의 주요 콘텐츠 소비 채널로 부상.

ㅇ (K-콘텐츠 글로벌 확산) 한국 방송 콘텐츠의 글로벌 수출액은 2023년 기준 약 8.1억 달러로, 드라마 예능을 중심으로 아시아, 유럽, 북미 시장에서 높은 인기를 지속.

- SBS, KBS, tvN 등 주요 방송사의 디지털 유통 채널이 다변화되며, AllVOD, 웨이브 등 국내 OTT 플랫폼의 해외 서비스 확대 추진.

- K-드라마 글로벌 유통 시 현지 맞춤형 숏폼 콘텐츠 재가공, AI 기반 콘텐츠 분석/편집 자동화 등의 수요가 폭발적으로 증가하나, 이를 뒷받침할 오픈소스 기반 자동화 기술 인프라는 부재.

ㅇ (AI 기술의 미디어 산업 적용 동향) 생성형 AI와 멀티모달 AI 기술이 미디어 엔터테인먼트 산업에 빠르게 도입되고 있으며, 콘텐츠 제작·편집·유통의 자동화가 핵심 트렌드로 부상.

- 글로벌 미디어 AI 시장은 2025년 약 350억 달러에서 2030년 1,000억 달러 이상으로 성장 전망(CAGR 23.4%).

- Qwen3.5 계열, LLaVA 등 오픈소스 멀티모달 AI 모델의 성능이 상용 모델 수준에 근접하며, LangGraph, LangChain 등 AI 워크플로우 프레임워크의 생태계가 급속히 확대.

* 특히 Qwen3.5는 MoE(Mixture of Experts) 아키텍처(예, 총 397B 파라미터, 17B 활성) 기반의 VLM으로, 영상·이미지·텍스트의 복합 맥락 이해에 탁월하며Apache 2.0 라이선스 기반으로 온프레미스 배포 및 도메인 최적화에 제약 없음.

ㅇ (본 과제 AI 서비스 개요) 본 과제는 오픈소스 멀티모달 AI 모델(Qwen3.5 VLM)을 핵심 추론 엔진으로, 방송 원본 콘텐츠를 입력받아 콘텐츠 재가공 AI 엔진에서 분석·처리한 후 AI 자동화 재가공 서비스(모아보기, 리믹스/숏폼, 광고최적화, Batch 자동화)로 출력하는 End-to-End 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 플랫폼을 개발하는 것이다. 방송 도메인에 특화된 프롬프트/RAG 체계, 미디어 전처리 파이프라인, 워크플로우 오케스트레이션, Batch 자동화 구조를 통합 구축하여, 방송 콘텐츠의 영상·음성·텍스트 복합 맥락을 통합 분석하고 실제 방송 운영 환경에서 즉시 활용 가능한 서비스를 제공하고자 한다.

- 핵심 기술 구성은 다음과 같다. 우선 오픈웨이트 멀티모달 AI 모델을 중심 추론 엔진으로 활용하여 영상·이미지·텍스트의 복합 맥락을 해석하고, 워크플로우 최적화를 통해 분석·계획·실행·검증의 다단계 처리를 자동화한다. 입력 전처리 파이프라인에서는 영상/음성분리, 음원분리, 장면탐지, STT, 오디오분석 등을 통해 원본 콘텐츠를 AI가 처리가능한 형태로 변환한다. 멀티모달 AI 모델(VLM)은 전처리된 영상 프레임·음성·텍스트를 장면별 맥락분석, 감정 분류, 하이라이트 판별 등 고차원 의미 추론을 수행한다. 추론 결과는 임베딩을 통해 벡터화되어 Qdrant 벡터DB에, 구조화 메타데이터는 MariaDB에 각각 저장되어 의미 기반 검색과 조건 기반 필터링을 동시에 지원하는 하이브리드 검색 체계를 구성한다.

본 과제에서 개발하는 AI 서비스는 다음의 4개 축으로 구성된다.

- (서비스 1) AI 모아보기는 정주행 가이드, 인물별 하이라이트, 감정선 기반 몽타주 등 핵심 유형의 자동 생성을 목표로 한다.

- (서비스 2) 리믹스/숏폼 재구성은 예고편/티저형, 명장면 클립형, 명대사 카드형, 멀티플랫폼 변환형 등 숏폼 중심 재가공을 지원한다.

- (서비스 3) 광고삽입 최적화는 영상 맥락과 감정 흐름을 분석하여 맥락기반 광고 매칭과 감정분석 결과를 기반으로 광고 배치 시점과 소재 키워드를 추천한다.

- (서비스 4) Batch 자동화는 상기 서비스들을 템플릿화하여 대량 콘텐츠의 일괄 처리(영상분석, 숏폼제작, 광고최적화 등 3개 핵심 워크플로우)를 자동화 유형별로 일괄 처리할 수 있는 운영 기반을 제공한다.

- 더불어, 본 과제에서 개발하는 콘텐츠 재가공 AI 엔진은 워크플로우 오케스트레이션과 프롬프트/RAG 체계를 모듈화 설계하여, 상기 4대 핵심 서비스 외에도 콘텐츠 맥락 분석 기반의 다양한 서비스 유형으로 확장이 가능하다.

ㅇ (추진방향) 단계적 개발 및 SBSi 실증을 통해 실용성을 검증하고, 오픈소스 생태계 기여를 통해 국내 방송 AI 산업의 기술 자립도를 높임.

- 1단계(5~8월): 핵심 AI 엔진(Qwen3.5 VLM 추론 환경 구축, RAG 파이프라인 및 프롬프트 엔지니어링 최적화, 8단계 영상분석 파이프라인 구축) 개발 및 개별 서비스 프로토타입 구축.

- 2단계(9~10월): 통합 AI 서비스 플랫폼 구축과SBSi 실제 콘텐츠(SBS  Play(AllVOD)) 대상 실증.

- 3단계(11~12월): vLLM 기반 추론 최적화, 성능 튜닝, 운영 안정화를 수행하고, 또한 과제 수행 결과물 중 프롬프트 템플릿·RAG 파이프라인 설정·AI 워크플로우 템플릿·Batch 프리셋 등은 오픈소스로 공개하여 오픈소스 생태계 확산을 가능하게 한다.

1-2. 과제 추진 필요성

ㅇ (방송 콘텐츠 재가공의 구조적 한계) 현재 방송 콘텐츠의 디지털 재가공은 대부분 수작업 기반의 편집 프로세스에 의존하고 있어, 콘텐츠 생산 속도와 비용 효율성에 심각한 병목이 발생.

- 인물별 모아보기 영상 1편 제작에 전문 편집자 기준 수일 이상 소요되며, 드라마 1편(16~20부작) 기준 주요 인물 5명의 모아보기를 모두 제작하려면 수주 이상의 작업 기간 필요

- 숏폼 콘텐츠는 플랫폼별(YouTube, TikTok, Instagram) 최적 포맷이 상이하여 동일 소스에서도 3배 이상의 반복 편집 작업 발생

* 방송 콘텐츠 재가공 과정에서 인물·이벤트 단위의 수작업 편집 비중이 높아, 오리지널 콘텐츠 제작비 대비 약 15~20% 수준의 추가 비용이 발생하는 구조임.

ㅇ (기존 AI 영상 편집, 재가공 서비스의 한계) 최근 AI 기반 영상 편집 도구가 다수 등장하고 있으나, 방송사 수준의 콘텐츠 지능형 재가공을 자동으로 수행하는 서비스는 부재.

- CapCut, Vrew, VLLO 등 AI 기반 숏폼 제작 도구가 확산되고 있으나, 이들은 일반 사용자(크리에이터, 1인 미디어) 대상의 간편 편집 도구로서 방송 콘텐츠의 서사 맥락, 인물 관계, 감정 흐름 등을 이해하는 수준의 지능형 분석 기능이 부재하여 방송사 실무에 적용하기에는 한계가 있음.

- Descript, Runway, Adobe Firefly 등 전문 영상 편집 AI 솔루션은 기존 NLE(Non-Linear Editing) 도구를 AI로 보강하는 접근으로, 편집자가 AI 기능을 개별적으로 활용하는 방식이므로 여전히 전문 인력의 개입이 필수적이며, 모아보기/숏폼/광고 최적화 등 방송사 특화 재가공 워크플로우를End-to-End로 자동 수행하는 기능은 제공하지 못함.

* 본 과제는 오픈웨이트 멀티모달 AI 모델 기반의 고속 영상분석 파이프라인과 워크플로우 최적화 엔진을 결합하여, 방송 영상의 서사/인물/감정 /맥락을 심층 분석하고 모아보기/숏폼/광고 최적화 등 방송사 특화 재가공 콘텐츠를 영상 편집자의 개입 없이 자동으로 생성하는 최초의 오픈소스 기반 지능형 재가공 서비스를 제안하며, 이는 기존 편집 도구 보강 방식이 아닌 콘텐츠 재가공 프로세스 자체를 AI로 대체하는 패러다임 전환을 목표로 함.

[표] 기존 AI 영상 편집 도구와 본 과제 솔루션 비교

비교 항목

일반 AI 편집도구 (CapCut, Vrew 등)

전문 AI 솔루션 (Descript, Runway 등)

본 과제 솔루션

대상 사용자

크리에이터, 일반 사용자

전문 편집자, 영상 제작팀

방송사 편성·편집팀

AI 모델 기반

자체 경량 모델 또는 상용 API

상용 API (GPT-4o, Sora 등)

오픈웨이트 VLM (예, Qwen 등) 자체 운영

방송 도메인 이해

범용 (도메인 비특화)

범용 (도메인 비특화)

방송 콘텐츠 특화

(시리즈물 이해)

서사·맥락 분석

미지원 (단순 장면 분할)

부분 지원 (텍스트 기반 편집)

서사·인물·감정·맥락 심층 분석

편집 자동화 수준

개별 기능 수동 적용

편집자 주도 + AI 보조

End-to-End 자동화 (AI 워크플로우)

모아보기·숏폼 특화 서비스

숏폼 템플릿 (범용)

미지원

모아보기 3유형 + 숏폼 4유형 자동 생성

광고 삽입 최적화

미지원

미지원

장면 맥락 기반 광고 최적 배치

오픈소스 여부

비공개

비공개

오픈소스 (Apache 2.0)

상용 API 종속

플랫폼 종속

API 종속 (비용/저작권이슈)

자체 운영 (종속 없음)

ㅇ (광고 수익 최적화의 한계) 현행 방송 VOD 광고 편성은 시간대와 프로그램 장르 등 메타데이터 기반의 기계적 배정 방식으로, 영상 장면의 실제 맥락과 무관하게 광고가 배치됨.

- 장면 분위기와 부적합한 광고 노출(예: 사고 장면 직후 자동차 광고)은 브랜드 이미지 훼손 및 시청자 이탈을 유발.

- 맥락 무관 광고 배치로 인해 CPM(Cost Per Mille) 최적화에 한계가 있으며, 광고주 만족도 저하로 이어져 장기적 광고 수익 감소.

ㅇ (AI 워크플로우 기반 통합 자동화 솔루션의 필요성) 위 문제들은 개별 AI 도구가 아닌, 복합적 판단과 다단계 실행이 가능한 'AI 워크플로우' 방식의 통합 솔루션을 통해서만 근본적 해결이 가능함.

- 영상 분석 → 판단 → 편집 → 검수의 전 과정을 AI 워크플로우가 자동으로 수행하여, 인간 편집자 대비 수배 이상의 처리 속도를 달성할 수 있으며, 사람이 편집하는 것에 대비하여 균일한 품질을 제공 가능.

- AI 워크플로우 오케스트레이션 최적화로 각 서비스 간 연계 자동화. (예: 모아보기 생성 → 숏폼 재가공 → 광고 최적화의 연쇄 실행)

- 오픈소스 기반 개발로 특정 상용 API 종속 탈피 및 국내 방송 산업의 AI 기술 자립도 확보.

ㅇ (기대효과) AI 솔루션 서비스 도입을 통해 방송 콘텐츠 산업의 디지털 전환을 가속화하고, 정량적 정성적 측면에서 유의미한 성과 창출이 기대됨.

- (오픈소스 생태계 기여) 방송 도메인 특화 프롬프트 템플릿, RAG 파이프라인 설정을 Hugging Face에 공개하고, LangGraph 미디어 워크플로우 템플릿을 GitHub에 오픈소스화하여 국내외 개발자의 방송 AI 기술 접근성 향상. Qwen, LangGraph, faster-whisper 등 활용 가능한 오픈소스 프로젝트에 대한 한국어 방송 도메인 벤치마크 결과, 이슈 리포트, PR 기여를 통해 글로벌 오픈소스 생태계 발전에 직접 환류하고, 프로젝트 기술 블로그를 개설하고 다양한 아티클 연재를 통해 기술 확산 주도.

- (생산성 혁신) 모아보기 숏폼 등의 제작 소요 시간을 수일에서 수 시간으로 단축하고, 콘텐츠 재가공 비용을 80% 이상 대폭 절감하여 방송사의 디지털 콘텐츠 생산 역량을 획기적으로 향상.

- (글로벌 확대) AI 기반 콘텐츠 자동 분석 및 재가공 기술을 통해 해외 OTT 플랫폼 대상 숏폼/모아보기 콘텐츠 생산 속도를 혁신적으로 높이고, K-콘텐츠의 글로벌 유통 경쟁력을 강화.

- (광고 수익) 장면 맥락/감정 기반 광고 배치 최적화로 CPM 향상 및 광고주 만족도 제고, AVOD/FAST 채널 수익 극대화.

- (산업 파급 효과) 방송 외 교육 콘텐츠, 엔터테인먼트, 기업 홍보, 공공, 보도 등 영상 기반 산업 전반으로 확산 가능한 범용 AI 서비스 플랫폼으로서 국내 AI 미디어 산업 생태계 활성화.

2. 사업목표

ㅇ (최종 목표) 오픈소스 멀티모달 AI 모델과 워크플로우를 최적화하여, 방송 콘텐츠의 시청각 맥락을 통합 분석하고 핵심 AI서비스(모아보기, 리믹스/숏폼, 광고 최적화 및 Batch 자동화)를 자동 수행하는 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 플랫폼을 개발하고, SBS 실제 방송 콘텐츠(SBS Play(AllVOD)) 대상 실증을 완료한다.

- 수행기간: 협약체결일 ~ 2026.12.31 (약 8개월)

- 주관기관: (주)솔박스 / 수요기관: SBSi

ㅇ (세부 목표 1: 멀티모달 AI 핵심 엔진 개발) Qwen3.5 VLM에 RAG 기반 도메인 지식 주입과 프롬프트 엔지니어링을 적용하여 방송 콘텐츠 도메인에 최적화하고, 영상분석 파이프라인을 구축하여, 영상의 스토리, 분위기, 감정(슬픔, 기쁨, 환희, 격앙, 감동, 극적장면 등)을 이해하는 멀티모달 AI 핵심 엔진을 개발한다.

- 목표 수준: 멀티모달 장면 분석 F1-Score 0.70 이상(1시간 방송 콘텐츠 기준), 1시간 방송 분량 추론 처리 소요시간 20분 이내

- SBSi 제공 드라마 시리즈 2~3작품(각 16편, 총 48편 이상)으로부터 장면 세그먼트·대사·감정·인물 태깅 등 RAG용 레퍼런스 데이터셋 5,000건 이상 구축, 벡터DB 기반 도메인 지식 저장 및 프롬프트 엔지니어링으로 방송 도메인 최적화 수행.

ㅇ (세부 목표 2: AI 워크플로우 최적화 플랫폼 구축) AI 서비스를 연계, 실행하는 워크플로우 파이프라인을 구축하고, 벡터DB + RDB 기반 콘텐츠 메타데이터 관리 체계를 마련하며, 사용자 명령 한 번으로 분석→판단→편집→검수의 전 과정을 자동 수행하는 플랫폼을 완성한다.

- 목표 수준: 서비스 태스크 완료율 90% 이상, 운영자의 개입을 최소화하는 End-to-End 자동화 비율 80% 이상.

- 서비스 간 연쇄 실행 지원 (예: 모아보기 생성 → 숏폼 재가공 → 광고 최적화의 파이프라인 자동 연결).

ㅇ (세부 목표 3: 핵심 AI 서비스 개발 및 실증) 방송 콘텐츠 산업의 핵심 수요에 대응하는 AI 에이전트를 개발하고, SBS 실제 방송 드라마(SBS Play(AllVOD))를 대상으로 실증을 완료한다.

- (서비스 1) 모아보기 영상 자동생성: 드라마 1편(16부작) 기준 주요 인물 5명의 모아보기 영상을 수일이 아닌 수시간 이내 자동 생성.

- (서비스 2) 리믹스/숏폼 자동제작: 1시간 분량 콘텐츠에서 3~5개의 숏폼(60초 이내) 클립을 자동 탐지 및 편집하여YouTube Shorts, Reels 등의 최적 포맷으로 출력.

- (서비스 3) 광고삽입 최적화: Qwen3.5 VLM 기반 영상 장면의 분위기/ 맥락/감정 분석으로 최적 광고 삽입 지점을 추천, 광고 매칭 정확도 80% 이상을 목표.

- (서비스 4) Batch 자동화 수행: 비동기 작업 처리 체계를 구축하여, 비동기 작업 큐와 AI 워크플로우 오케스트레이션으로 4개 핵심 Batch 워크플로우(풀 파이프라인 자동화, 숏폼 마케팅, 모아보기+광고, 커스텀 워크플로우) 구축, 대량 콘텐츠 일괄 처리 시간을 수동 대비 90% 이상 단축.

ㅇ (세부 목표 4: 오픈소스 생태계 기여 및 확산) 개발 성과물을 오픈소스로 공개하고, 활용 오픈소스 프로젝트(Qwen, LangGraph, faster-whisper 등)에 대한 벤치마크 결과, 이슈 리포트, PR 기여를 통해 글로벌 오픈소스 생태계 발전에 직접 환류하며, 국내 AI SW 산업의 기술 자립도 향상에 기여한다.

- 방송 도메인 특화 프롬프트 템플릿, RAG 파이프라인 설정을 Hugging Face에 공개.

- LangGraph 기반 방송 콘텐츠 AI 워크플로우 템플릿 및 Batch 워크플로우를 GitHub에 오픈소스화.

- 기술 문서화 및 개발자 가이드 공개를 통해 타 산업 (교육, 광고, 엔터테인먼트) 확산 기반 마련.

* 전체 목표 달성 시 콘텐츠 재가공 비용 80% 절감(인간 대비 10배 생산성), 광고 CPM 20~30% 향상의 정량적 성과 창출.

3. 과제추진 내용

3-1. 추진 전략 및 방법

ㅇ (추진전략) 오픈웨이트 멀티모달 AI 모델 기반 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 플랫폼 구축.

- (주관기관 - 솔박스) 오픈웨이트 멀티모달 AI 모델을 기반으로 방송 도메인에 최적화된 지능형 영상 분석 AI 워크플로우 기술을 개발한다. 고도화된 프롬프트 엔지니어링과 RAG(검색 증강 생성) 파이프라인을 구축하여 최고 수준의 도메인 적응(Domain Adaptation)을 구현한다. 또한, AI 워크플로우 최적화를 통해 복잡한 방송 데이터 분석을 자율적으로 수행하는 'AI기반 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 플랫폼'을 설계 구축하며, 이를 통해 향후 다양한 미디어 서비스로 유연하게 확장 가능한 핵심 기반 기술을 확보한다.

- (수요기관 - SBSi) 방송 콘텐츠 도메인 데이터(드라마, 예능, 보도 등) 제공 및 서비스 요구사항 정의, 실증 환경 구축을 담당한다. SBS 방송 콘텐츠를 활용한 AI 서비스 품질 검증 및 현업 피드백을 통해 실사용 가능한 서비스 수준으로 고도화한다.

ㅇ 핵심 오픈소스 모델/SW 선정 및 적용

- 핵심 추론 엔진(대형 멀티모달 모델-VLM)으로 Qwen3.5 선정: 본 과제의 핵심 인지/추론을 담당하는 '두뇌' 역할을 수행하며, 다음의 기술적 우수성을 바탕으로 최종 선정하였다.

* [네이티브 멀티모달 기반의 깊은 추론] 기존 Open LLM이 텍스트와 비전을 어댑터(Adapter)로 연결하던 후기 결합(Late Fusion) 방식의 한계를 극복. 사전 학습(Pre-training) 단계부터 텍스트와 이미지를 동시에 학습하는 아키텍처를 채택하여, 이미지 속 미세한 시각적 단서와 대사의 복합적 맥락을 인간의 인지 방식처럼 완벽히 이해.

* [희소 활성화(Sparse Activation)를 통한 추론 비용 최적화]

Mixture-of-Experts(MoE) 구조를 적용하여, 총 3,970억 개의 파라미터가 가진 방대한 지식을 보유하면서도 실제 추론 시에는 170억 개의 파라미터만 활성화. 이를 통해 대규모 모델의 성능을 유지하면서도 처리 속도와 연산 비용을 획기적으로 절감.

* [초장문 컨텍스트 및 확장성] 131K(최대 262K확장)의 긴 토큰을 지원하여 롱폼(Long-form) 방송 콘텐츠 분석에 적합하며, Apache 2.0 라이선스 기반으로 방송 도메인에 특화된 RAG 데이터셋과 프롬프트 템플릿을 자유롭게 구축 활용 가능.

* 다음은 본 과제에서 최종 선정한 Qwen3.5와 대표적인 오픈소스 멀티모달 대안 모델(예, InternVL3)의 주요 특성 비교이다.

[표] 오픈소스 멀티모달 VLM 모델 비교 (Qwen3.5 vs InternVL3)

비교 항목

Qwen3.5 (MoE)

InternVL3 (Dense)

개발 주체

Alibaba Cloud (Qwen팀)

Shanghai AI Lab (OpenGVLab)

라이선스

Apache 2.0

MIT (LLM: Qwen2.5 Apache 2.0)

아키텍처

MoE (Mixture-of-Experts) 총 397B / 활성 17B

Dense Transformer ViT 6B + LLM 72.7B (총 78B)

추론 시 활성 파라미터

~17B (전체의 4.3%)

~78B (전체 100% 활성)

멀티모달 학습 방식

Native Multimodal (사전학습 단계 통합)

Native Multimodal (사전학습 단계 통합)

컨텍스트 길이

131K (최대 262K 확장)

32K (InternVL3-78B 기준)

MMMU 벤치마크

70.2+ (72B급)

72.2 (78B)

MoE 스케일링 (다양한 모델 제공)

0.8B ~ 397B 시리즈 (용도별 유연 배치)

2B ~ 78B 시리즈 (Dense 단일 구조)

vLLM 호환성

공식 지원

공식 지원

* Qwen3.5는 모델 가중치 개수가0.8B부터 397B까지 다양한 크기의 모델 시리즈를 제공하여 서비스 유형(응답속도)과 하드웨어 인프라에 따라 유연하게 배치할 수 있고, 기본 16비트 외에도, 8, 4비트의 사전 양자화 버전이 공식 제공되어 별도 양자화 작업 없이 즉시 배포 가능하다. 또한 131K(262K 확장 가능)의 넉넉한 토큰 사이즈로 일반 영상 대비 길이가 긴 뉴스, 드라마, 영화, 스포츠, 다큐멘터리와 같이 방송 콘텐츠 특성상 토큰을 많이 소비하는 콘텐츠에서 사용하기 적합하여 최종 선정하였다.

- 워크플로우 오케스트레이션 및 병렬 처리 시스템으로 LangGraph  Map-Reduce 아키텍처 선정: 절차적 비디오 전처리 파이프라인과 복잡한 인지적 판단을 수행하는 워크플로우(LangGraph)를 완벽히 분리하여 시스템 안정성을 확보. 특히, 긴 영상을 다수의 핵심 구간(Segment)으로 분할한 뒤 각 구간에 독립적인 워크플로우를 동시 다발적으로 투입하는 병렬 처리 기법을 적용하여, 대용량 방송 영상의 요약 및 분석 속도를 획기적으로 줄 일 수 있다.

- 초고석 전처리 및 구간 탐지를 위해 FFmpeg  PySceneDetect 선정: 미디어 트랜스코딩 및 픽셀 변화량 기반의 시각적 장면 전환점(Scene Change)을 밀리초 단위로 초고속 탐지 가능.

- 오디오 분석을 위해 librosa  AST (Audio Spectrogram Transformer) 선정: 오디오 특성(피치, 에너지 등)을 분석하여 무음 구간을 걷어내고, 박수, 웃음, 음악, 대화 등 방송 특화 오디오 이벤트를 자동 분류하여 하이라이트 구간 및 광고 삽입 위치 결정의 핵심 전처리 데이터로 활용.

- 고속 음성 텍스트 변환을 위해 faster-whisper 선정: OpenAI Whisper의 CTranslate2 최적화 구현체로, 원본 대비 메모리 사용량을 대폭 줄이고 4배 빠른 추론 속도를 제공. 방송 영상의 다국어 음성 인식, 자동 자막 생성, 화자별 대사 추출 파이프라인에 적용함.

- 데이터 저장 및 검색을 위해 Qwen3-VL-Embedding 선정: 추출된 메타데이터를 저장하기 위한 텍스트-비전 통합 임베딩 모델. 텍스트, 이미지, 비디오 프레임을 동일한 벡터 공간(Shared Space)에 맵핑하여 Vector DB에 저장. 이를 통해 향후 시청자나 실무자가 "주인공이 카페에서 화를 내는 장면"과 같이 자연어로 검색하더라도, 영상 내 해당 타임스탬프를 즉시 찾아내는 차세대 영상 검색(Video RAG) 서비스의 기반을 제공함.

ㅇ 오픈소스 모델/SW 선정 근거:

- 미개봉 방송 원천 데이터의 완벽한 보안성 확보 (On-Premise 배포)

SBS의 미방영 드라마, 예능, 보도 등 고도의 보안이 요구되는 핵심 지식재산권(IP) 데이터를 외부 클라우드로 전송하지 않고, 주관기관이 구축한 내부망(On-Premise) 환경에서 100% 안전하게 처리하여 기업 보안  요건을 완벽히 충족.

또한, 특정 빅테크 기업의 종속성(Vendor Lock-in)에서 벗어나 모델 웨이트를 직접 관리, 배포하며 완벽한 기술 재현성을 확보 가능.

- RAG 및 워크플로우 기반의 빠르고 유연한 도메인 최적화(Domain Adaptation)

워크플로우 오케스트레이션(LangGraph)과 검색 증강 생성(RAG) 파이프라인을 도입. 이를 통해 방송사 내부의 최신 트렌드와 현업 피드백을 실시간으로 프롬프트와 벡터 DB에 반영하여, 최소한의 유지보수 비용으로 최고 수준의 도메인 특화 성능을 달성.

- 비용 혁신 및 스케일링 유연성

대용량 방송 영상을 상용 VLM API로 처리할 경우 막대한 토큰 과금 비용이 발생하지만, 본 플랫폼은 이를 100% 내재화하여 API 라이선스 및 호출 비용을 제거.

특히, Qwen3.5 시리즈의 Mixture-of-Experts(MoE) 아키텍처를 적극 활용하여 목적과 하드웨어 인프라에 따라 대규모 여러 다양한 모델들을 유연하게 배치 가능.

급변하는 오픈소스 LLM 생태계에 발맞춰 미래 확장성을 고려한 아키텍처를 설계하고, 향후 새롭게 출시되는 초거대 파라미터의 신규 모델을 도입하더라도, 이를 8비트 또는 4비트로 압축하는 양자화(Quantization) 기술을 선제적으로 적용 가능함. 이를 통해 고가의 하이엔드 GPU가 아닌 경제적인 GPU 서버환경에서도 최상위 모델의 성능을 무리 없이 구현해 내며, 장기적인 인프라 유지보수 및 총 소유 비용(TCO)을 획기적으로 낮출수 있음.

- 대용량 미디어 Batch 처리의 속도와 정확도를 획기적으로 높인 파이프라인 완성도

[음성 및 자막 파이프라인]

faster-whisper는 CTranslate2 엔진을 기반으로 기존 원본 Whisper 대비 메모리 점유율을 대폭 낮추고 추론 속도를 4배 이상 향상시켜, 방대한 방송 데이터의 대량 일괄 처리(Batch Processing)에 가장적합.

[영상 및 음향 전처리 파이프라인]

대사와 배경 음악(BGM)을 완벽히 분리하여 STT의 인식률을 극대화하고, scenedetector(시각적 장면 탐지)를 연계하여 영상 분석의 사각지대를 없앰으로써 전체 지능화 파이프라인의 엔지니어링 완성도를 최고 수준으로 끌어올릴 수 있음.

ㅇ (오픈소스 모델/SW 직접 활용, 최적화, 운영, 배포 전략)

- (활용) 본 과제는 상용 AI API에 의존하지 않고, 오픈 AI 모델의 웨이트(Weight)를 Hugging Face 등 공식 리포지토리에서 직접 다운로드하여 자체 GPU 인프라에서 운영한다.

* 핵심 추론 엔진으로 Qwen3.5(Apache 2.0) 버전을 채택하고, LangGraph(MIT)를 워크플로우 오케스트레이션 프레임워크로, faster-whisper(MIT), demucs(MIT), PySceneDetect(BSD-3), librosa(ISC)를 전처리 파이프라인으로 구성하여, 전체 기술 스택을 오픈 AI 모델(필요시 일부 파인 튜닝 가능)과 오픈 소스 SW로 완전 내재화한다.

- (도메인 적응 및 추론 환경 최적화) 본 과제는 RAG(검색 증강 생성) 파이프라인과 고도화된 프롬프트 엔지니어링을 핵심 도메인 적응 전략으로 채택한다. 이는 ① 방송 트렌드, 편성, 시청자 반응 등 빠르게 변화하는 도메인 지식을 모델 재학습 없이 벡터DB 업데이트만으로 실시간 반영할 수 있고, ②서비스별(모아보기, 리믹스, 광고최적화, Batch 자동화) 특화 프롬프트 템플릿을 독립적으로 관리하여 유연한 서비스 확장이 가능하며, ③오픈웨이트 모델 생태계의 급속한 발전에 따라 신규 모델로의 교체 시 재학습 비용 없이 즉시 전환할 수 있는 아키텍처 유연성을 확보하기 위함이다.

추론 환경은 오픈웨이트 모델 생태계에서 제공하는 모델을 목적과 인프라에 맞게 선별 배치하여 구성한다. 예를 들어, 핵심 추론용으로 Qwen3.5-397B-A17B-FP8을 멀티 GPU에 배치하고, 경량 분석, 보조 추론용으로 Qwen3.5-35B-A3B를 단일 GPU에 배치하며, vLLM 추론 서버의 멀티 GPU 분산 추론 및 메모리 최적화 기능을 활용하여 대용량 방송 콘텐츠의 처리 성능을 확보한다.

- (운영) 온프레미스 GPU 서버(예, A100 80GB × 8기 등)에 vLLM 추론 서버를 직접 구축하여, vLLM 으로 서빙하면 vLLM 이 가지고 있는 페이징 어텐션으로 메모리 단편화를 최소화 할 수 있고, Continuous Batching 으로 연속적인 요청을 처리 하여, 값비싼 GPU를 최대한 활용할 수 있다. 또한, 모델 버전, 프롬프트, RAG 설정의 형상 관리 체계(Git 기반)를 수립하여 신규 오픈웨이트 모델 출시시 빠르게 안정성을 테스트 가능하다.

- (배포) AI 추론 서버(vLLM), DB(Qdrant)를 일체형으로 패키징한다. 이를 통해 방송사 내부망(On-Premise)은 물론, 프라이빗 클라우드 환경에서도 동일한 배포 재현성을 보장하며, 향후 SaaS 고객사 확장 시에도 표준화된 배포 절차를 적용할 수 있다.

ㅇ (오픈소스 커뮤니티 기여 및 협업 계획)

- (기여 활동) 본 과제 수행 과정에서 축적되는 기술 성과를 오픈소스 커뮤니티에 적극 환원한다. ①방송 콘텐츠 도메인에 최적화된 vLLM 추론 서버 구성(멀티 GPU 추론 설정 등) 및 성능 벤치마크 결과를 GitHub 리포지토리에 공개하고, ②LangGraph 기반 방송 콘텐츠 처리 워크플로우 템플릿(장면 분석, 감정 태깅, 숏폼 편집 등)을 오픈소스로 공개하며, ③faster-whisper의 한국어 방송 음성 인식 성능 벤치마크 결과와 최적 파라미터 설정을 커뮤니티에 공유한다.

- (협업 계획) Qwen 커뮤니티에 방송 도메인 활용 사례 및 성능 피드백을 제공하고, LangGraph(LangChain) 커뮤니티에 미디어 처리 특화 도구(Tool) 모듈을 기여한다. 또한, 과제 성과물 중 범용성이 높은 미디어 전처리 파이프라인(FFmpeg+demucs+scenedetector 통합 모듈)을 Apache 2.0 라이선스로 공개하여 국내 오픈소스 AI 생태계 활성화에 기여한다. 과제 수행 기관이 직접 공개 성과물에 대한 기술블로그를 개설 후 다양한 아티클을 공개하고 오픈소스 커뮤니티와의 공유를 활성화한다.

ㅇ (확장성 확보 방안)

- 과제 기간 내 개발하는 기반 기술(프롬프트/RAG 설정 관리, 워크플로우 프레임워크, 미디어 파이프라인)은 향후 새로운 서비스 유형 추가를 위한 확장 구조로 설계한다. 예를 들어, 모아보기 서비스의 경우 현재 3개 핵심 유형을 개발하지만, 향후 관계성, 커플 서사형, 명대사·명장면형 등을 추가할 때 RAG 파이프라인과 워크플로우 프레임워크를 재사용하여 추가 개발 비용을 최소화할 수 있다.

- 서비스별 모듈화 전략: 서비스별 특화 프롬프트 템플릿과 RAG 데이터셋을 독립적으로 관리하므로, 새 서비스 유형 추가 시 해당 작업에 특화된 프롬프트와 RAG 설정만 추가 구성하면 되며, 기존 모델이나 다른 서비스에 영향을 주지 않는다. 또한, Apache 2.0 라이선스 기반으로 향후 방송 도메인 데이터를 활용한 RAG 고도화가 필요할 경우 법적, 기술적 제약 없이 도메인 특화 레퍼런스 데이터셋을 확장할 수 있는 유연한 구조가 확보되어 있다.

3-2. 추진내용

ㅇ (개발 목표) 오픈웨이트 AI 모델(Qwen3.5)을 기반으로 고도화된 프롬프트 엔지니어링과 RAG 파이프라인으로 방송 도메인에 최적화하고, AI 워크플로우 최적화를 통해 핵심 AI 서비스(모아보기, 리믹스/숏폼 재구성, 광고삽입 최적화, Batch 자동화)의 기반 기술을 개발한다. 과제 기간 내 모든 서비스 유형을 구현하는 것이 아닌, 향후 확장이 가능하도록 모델 파라미터 설정 및 워크플로우 파이프라인 등 기반 기술을 확보하고, 이를 활용하여 각 서비스별 핵심 유형을 우선 개발 실증한다.

ㅇ 시스템 구성 및 서비스 아키텍처

구성

장비수

vCPU

GPU

주요 역할

FrontEnd(UI)

1~2

8

N/A

로그인, 권한, 영상 등록 및 API 제공

웹 UI 기반 서비스 요청 및 결과 시각화

영상편집 서버

1

6

N/A

영상 원본 - 선택된 부분으로 자르거나, 영상 가로 / 세로 비율 조절

Orchestration Server

1

32

RTX 5090*1 or higher

영상입력: 영상으로 부터 의미 있는 데이터 추출

영상질의: 질의한 내용으로 부터 해당 부분을 찾는 역활

LLM 서버

1

96

A100 80*8

영상 분석 및 질의 분석

DB 서버

1

16

N/A

영상 메타 정보, Embedding Vector 저장

Media Storage Server

1

N/A

N/A

클라우드 업체의 Object Storage 등으로 실제 영상 저장

- 서비스 아키텍처

* 전체 서비스는 3계층 아키텍처로 설계한다. (1) 프론트엔드 레이어: 웹 UI 기반 서비스 요청 및 결과 시각화, (2) 워크플로우 오케스트레이션 레이어: LangGraph 기반 ReAct 워크플로우가 작업 계획/실행/검증을 자율 수행, (3) AI 모델 및 미디어 처리 레이어: Qwen3.5, faster-whisper, demucs, scenedetector, librosa,  FFmpeg 등 오픈소스 모델/SW 실행.

ㅇ (기반 기술 1: 시각, 청각 통합 멀티모달 비디오 인덱싱)

주요 구간

주요 사용 기술/모델

기타

영상/음성 분리

FFMPEG

영상, 음성 분리

대사/BGM 분리

demucs

BGM 분석 AI 모델 사용 가능성 있음

Image Detection

scenedetector

전용 Image Scene 전환 모델 사용 가능성 있음

BGM 분석

librosa

BGM 분석 AI 모델 사용 가능성 있음

STT

Whisper

옵션) 대사를 텍스트로 변환

Segmentation

Pipeline  LangGraph

중간 단계 Segment Merge

부분 요약/줄거리

qwen3.5-35b-a3b

성능 미달시 (Qwen3.5-122B-A10B 사용) – H/W 용량 2배

이미지 분석 / Merge

저장

Qdrant, Mariadb

벡터 저장, 메타정보 저장

- (개요 및 목적)

* 단순한 영상 파일의 분할 및 저장을 넘어, 영상 내 포함된 시각(Visual), 청각(Audio/Speech), 언어(Text) 정보를 시간축(Timeline) 기반으로 동기화하여 분석한다. 이를 통해 영상의 문맥(Context)을 컴퓨터가 이해할 수 있는 고차원 벡터 데이터로 변환하여 '의미 기반 검색(Semantic Search)'이 가능한 지능형 인덱스를 구축한다.

- (핵심 기술 구성)

* 시각 정보 분석 (Visual Feature): PySceneDetect와 LLM을 이용하여 영상의 샷(Shot) 및 장면(Scene) 전환 지점을 정밀 탐지하여 분석 단위를 구조화한다.

* 청각 및 언어 정보 분석 (Audio  Language): 자막이 없는 영상파일의 경우, Faster-Whisper (STT) 를 이용하여 영상 내 음성을 고속으로 텍스트화하고, 각 단어/문장별 타임스탬프를 확보하여 자막 및 키워드 인덱싱을 수행한다. 또한 Demucs/Librosa: 배경음과 화자의 음성을 분리(Source Separation)하고, BGM의 분위기나 효과음(박수 소리, 웃음소리 등)을 감지하여 장면의 감정 맥락을 파악한다.

- (기술적 차별점)

* 기존 시스템이 영상과 텍스트를 별개로 관리하던 방식과 달리, 본 기술은 '멀티모달 통합 파이프라인'을 지향한다.

* 시간축 동기화 (Time-sync Alignment): 추출된 시각적 특징, 음성 텍스트, 오디오 분위기 데이터를 동일한 타임라인 상에 정렬한다. 예를 들어, "특정 인물이 말하는 시점의 배경음과 표정"을 하나의 데이터 세트로 결합한다.

* 고차원 벡터화 (Feature Vectorization): 추출된 모든 정보를 단순 텍스트가 아닌 수치화된 벡터값으로 변환 후 저장한다. 이는 키워드가 일치하지 않아도 문맥적 유사도(Cosine, Euclid, Manhattan Similarity)를 통해 최적의 장면을 찾아내어 이해 검색을 가능하게 한다.

ㅇ (기반 기술 2: 영상 시멘틱 벡터 데이터베이스 구축(검색단계))

- (개요 및 목적)

기존의 메타데이터 검색 방식은 '강아지', '질주'와 같은 특정 키워드가 텍스트로 일치해야만 결과를 반환하는 한계가 있음. 본 기술은 영상에서 추출된 시·청각 특징값(Feature)을 고차원 벡터 공간에 투영하고, 이를 벡터 데이터베이스(Vector DB)에 인덱싱하여 사용자의 자연어 질문에 담긴 '의미'를 기준으로 관련 장면을 정밀하게 탐색하는 것을 목적으로 한다.

- (핵심 기술 구성)

(기반 기술 1)에서 추출된 멀티모달 데이터(Scene, Speech, Visual Feature)를 LLM 및 CLIP 모델을 통해 수백~수천 차원의 숫자 배열인 '벡터'로 변환한다. 텍스트뿐만 아니라 이미지 특징까지 동일한 벡터 공간 내에 위치시켜 '텍스트-투-비디오(Text-to-Video)' 검색 기반을 마련한다.

* 고성능 벡터 데이터베이스: 대규모 영상 아카이브에서도 밀리초(ms) 단위의 검색 속도를 보장하는 Qdrant, Milvus, Weaviate와 같은 벡터 전용 DB를 운용.

* 코사인 유사도(Cosine Similarity) 연산: 사용자의 질의어(Query)를 벡터로 변환한 뒤, DB에 저장된 영상 구간별 벡터들과의 각도를 계산한다. 벡터 간의 거리가 가까울수록 사용자의 의도와 가장 유사한 장면이다.

- (기술적 차별점)

* 자연어 기반 정밀 탐색: "강아지가 잔디밭에서 공놀이하는 장면 찾아줘"와 같은 구체적인 묘사만으로 수백 시간의 영상 중 해당 구간을 즉시 추출한다.

* 추상적 개념 검색: "긴장감이 고조되는 하이라이트 구간", "정주행하기 좋은 핵심 요약 장면" 등 기존 검색으로는 불가능했던 감성적/추상적 요청에 대응한다.

* 편집 자동화의 기초 데이터 제공: 검색된 구간 정보(Start/End Time)는 다음 단계인 LangGraph 에이전트로 전달되어 숏폼 제작, 하이라이트 생성 등의 자동 편집 원천 소스로 활용된다.

ㅇ (기반 기술 3: 미디어 오케스트레이션 및 고속 서빙 파이프라인)

- (개요 및 목적)

사용자의 복잡하고 추상적인 요구사항(예: "주인공이 고백하는 장면을 1분 내외 쇼츠로 만들어줘")을 AI가 스스로 해석하고, 이를 수행하기 위한 최적의 작업 순서를 설계 및 실행하는 '시스템의 두뇌' 역할을 수행하며, 분석되고 기획된 데이터를 실제 영상 결과물로 변환하는 '디지털 생산 공장' 단계. 고성능 추론 엔진과 효율적인 미디어 처리 기술을 결합하여 대용량 영상 처리를 지연 없이 수행하는 고성능 인프라 환경을 구축한다.

- (핵심 기술 구성)

* 지능형 에이전트 (Qwen 3.5 MoE): 대규모 언어 모델을 기반으로 사용자의 의도를 파악하고, 영상 분석 결과(벡터 DB)를 바탕으로 구체적인 편집 가이드라인을 도출한다.

* Pipeline  LangGraph 기반 상태 관리: 단순 선형 구조가 아닌, 그래프 기반의 순환 구조를 채택한다. 작업 중 오류가 발생하거나 결과가 미흡할 경우 스스로 이전 단계로 돌아가 작업을 재시도하는 Self-Correction(자가 교정) 메커니즘을 구현한다.

* Tool Calling 메커니즘: 영상 검색, 하이라이트 구간 추출, 자막 생성 등 개별 기능을 '도구'로 정의하고, 에이전트가 필요에 따라 적재적소에 해당 기능을 호출하여 연동한다.

* vLLM 기반 고속 추론 엔진: 대형 모델(Qwen 3.5)의 추론 속도를 극대화하기 위해 PagedAttention 기술이 적용된 vLLM을 활용한다. 이를 통해 다수의 동시 사용자 요청에 대해 지연 시간(Latency)을 최소화한 실시간 응답 환경을 제공한다.

* FFmpeg 기반 비파괴 고속 편집: 영상을 물리적으로 다시 인코딩하는 대신, 원본의 품질을 유지하면서 필요한 구간만 즉시 잘라내며 플랫폼별(YouTube(16:9), Instagram Reels(9:16), TikTok(9:16), 웹(반응형)) 출력 최적화를 위해 영상 출력 최적화 작업을 수행.

* 동적 리소스 스케줄링: GPU 자원을 분석(AI 모델)과 실행(미디어 처리) 단계에 최적으로 분배하여 병목 현상을 방지하고 시스템 가동률을 극대화한다.

ㅇ (핵심 서비스 1: AI 모아보기)

- 장편 드라마, 예능 시리즈의 핵심 장면을 AI가 자동 분석하여 요약본을 생성하는 서비스로, 과제 기간 내 다음 3개 핵심 유형을 우선 개발한다.

- Type A (정주행 가이드형 — 회차 압축 요약): VLM의 비전-언어 통합 기능이 각 회차의 장면을 분석하여 핵심 서사 전개 구간을 자동 선별하고, 여러 회차 분량을 10~30분 내외의 요약본으로 압축. 각 장면 간 자연스러운 전환 효과 삽입 및 자막 생성.

- Type B (인물별 하이라이트): VLM의 장면 의미 분석과 faster-whisper 대사 추출을 결합하여 특정 등장인물(캐릭터명 기반)의 주요 출연 구간을 자동 탐지하고, 해당 인물 중심의 하이라이트 영상을 자동 편집. 자막 내 캐릭터명 언급 빈도, 대사량, VLM의 시각적 장면 맥락 분석을 통해 인물 중심 구간을 식별하여 배우별 팔로잉 콘텐츠에 활용.

- Type C (감정선/감성몽타주형): 감정 곡선(기쁨, 슬픔, 긴장, 감동 등)을 기반으로 특정 감성 테마의 몽타주 영상을 자동 생성. VLM의 장면 감정 태깅과 librosa BGM 감성 매칭을 결합하여 1~3분 감성 클립을 편집하여 생성.

ㅇ (핵심 서비스 2: 리믹스/숏폼 재구성)

- 기존 방송 콘텐츠를 새로운 포맷의 숏폼 콘텐츠로 재구성하는 서비스로, 다음 4개 핵심 유형을 개발한다.

- Type A (예고편/티저형): 에피소드 또는 시리즈 전체에서 긴장감 높은 장면을 조합하여 예고편 스타일 숏폼 생성. 30/60/90초 티저 자동 생성.

- Type B (명장면 클립): VLM이 영상의 감정적 피크를, librosa가 BGM 하이라이트 구간을 자동 탐지하여 15~60초 단위 숏폼 클립으로 자동 재구성. 세로 화면비(9:16) 자동 변환 및 자막 오버레이 생성.

- Type C (명대사 카드): 자막 혹은 faster-whisper STT로 추출한 대사 중 인상적인 명대사를 VLM이 선별하고, 해당 장면에 타이포그래피 효과를 적용한 카드형 숏폼 생성.

- Type D (멀티 플랫폼 변환형): 하나의 원본 클립을 플랫폼별 최적 사양(해상도, 길이, 화면비 등)으로 자동 변환하여 동시 배포. 썸네일 자동 생성 및 배포 메타데이터(제목, 설명 해시태그) 자동 생성.

ㅇ (핵심 서비스 3: 광고삽입 최적화)

- AI 기반 콘텐츠 맥락 분석으로 최적의 광고 포인트와 소재 키워드를 자동 추천하는 서비스로, 과제 기간 내 AI 맥락 분석 핵심 엔진을 기반으로 다음 2개 핵심 유형을 개발한다.

- Type A (맥락 매칭 광고): VLM이 콘텐츠의 장면별 맥락(식사/여행/운동 등)을, demucs 기반 음원분리와 librosa 오디오 특성 분석으로 오디오 분위기를 파악하여, 해당 맥락에 부합하는 광고 소재 키워드를 자동 추천. 슬롯별 광고 소재 키워드 추천 리포트 생성.

- Type B (감정 타이밍 광고): 콘텐츠의 감정 흐름(긴장 → 해소, 슬픔 → 희망 등)을 분석하여 감정 전환점에 최적의 광고를 배치. 시청자 몰입도를 해치지 않는 자연스러운 광고 삽입.

ㅇ (핵심 서비스 4: Batch 자동화)

- 위 3개 서비스(모아보기, 리믹스, 광고)를 통합하여 대량 콘텐츠에 대한 일괄 처리를 자동화하는 서비스로, 프리셋 템플릿 + 유형별 오버라이드 방식을 채택하여 사용자 편의성과 유연성을 모두 확보한다. 다음 4개 핵심 유형을 개발한다.

- Type A (풀 파이프라인 자동화형): 모아보기 → 리믹스/숏폼의 전체 파이프라인을 하나의 Batch Job으로 원클릭 자동 실행. OTT 동시 배포용 풀세트(모아보기+숏폼) 일괄 생성.

- Type B (숏폼 마케팅 캠페인형): 리믹스/숏폼 조합으로 SNS 마케팅 콘텐츠를 대량 자동 생성. YouTube Shorts/Reels/TikTok 등 플랫폼별 자동 변환 및 자막 동시 생성.

- Type C (모아보기 + 광고 키워드 추천형): 모아보기 생성 후 맥락 분석을 통해 최적의 광고 포인트와 소재 키워드를 자동 추천. AVOD/FAST 채널 수익화에 활용.

- Type D (커스텀 워크플로우형): 사용자가 각 Stage의 서비스 유형을 직접 선택하여 맞춤형 파이프라인을 구성. 비동기 작업 처리 체계를 구축하여, 비동기 작업 큐와 Worker Pool로 대규모 콘텐츠 일괄 처리 지원.

ㅇ 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 플랫폼과 방송 OTT 서비스 시스템 간 연동 구성.

본 과제의 AI 서비스가 실제 방송 환경에서 원활히 동작하기 위해, 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 플랫폼과 SBSi 방송 OTT 서비스 인프라를 API 인터페이스로 연동하는 시스템 통합 아키텍처를 구축한다.

- 콘텐츠 API (SBSi → 솔박스): SBSi MAM·콘텐츠 스토리지의 원본 영상, 메타데이터(편성/장르/출연진), 자막 데이터를 AI 플랫폼으로 전달.

- 분석 결과 API (솔박스 → SBSi): 4대 AI 서비스 (모아보기, 리믹스, 광고최적화, Batch) 처리 결과를JSON/메타데이터 형태로 SBSi CMS에 전달.

- Webhook/이벤트 (양방향): 비동기 작업의 진행 상태 실시간 공유(작업 완료 알림, 상태 변경 콜백, 에러 통보).

- SBS Play(AllVOD) 클론 웹 실증 환경: 실제SBS Play(AllVOD) UI/UX를 재현한 클론 웹에서 AI 결과물의 시청자 경험, 만족도를 사전 검증하고, 검증 완료 후 실서비스 이행 기반 확보.

3-3. 기술 경쟁력

ㅇ (기술 차별성) 본 과제는 상용 API 호출 방식이 아닌, 오픈웨이트  모델(Qwen3.5)에 RAG 기반 도메인 지식 주입과 고도화된 프롬프트 엔지니어링을 적용하여 방송 도메인에 특화된 AI 서비스를 개발하는 점에서 근본적인 차별성을 갖는다.

- MoE 아키텍처 기반 경량 고성능 추론: Qwen3.5는 397B 총 파라미터 중 17B만 활성화하는 Mixture-of-Experts 구조로, 대규모 모델 수준의 성능을 FP8 양자화 기반의 효율적 추론으로 실현한다. 이는 방송사 온프레미스 환경에서의 경제적 운영을 가능하게 하며, 상용 API 대비 처리 비용을 대폭 절감할 수 있다.

- 멀티모달 오디오-비전-언어 통합 파이프라인: Qwen3.5 VLM의 비전-언어 통합 기능에 faster-whisper(음성 인식), demucs(음원분리), scenedetector(장면탐지), librosa(BGM 분석)를 결합한 멀티모달 파이프라인은 기존 단일 모달리티 솔루션 대비 월등한 방송 콘텐츠 이해 능력을 제공한다. 자체로 구축한 통합 멀티모달 파이프라인 기반으로 영상+음성+텍스트를 동시에 빠르게 분석하고 장면의 맥락을 정확히 파악하는 것은 경쟁 솔루션에서 찾기 어려운 핵심 차별점이다.

- AI 자율 추론 워크플로우 최적화: 단순 모델 추론을 넘어, 분석 → 계획→실행→검증의 전 과정을 자율적으로 수행하는 다단계 워크플로우 아키텍처를 적용한다. 이는 기존의 파이프라인 기반 자동화와 달리, 작업 중 발생하는 예외 상황을 스스로 판단하고 대응할 수 있어 방송 제작 현장의 다양한 요구에 유연하게 대처할 수 있다.

ㅇ (혁신성) 방송 산업 최초로 오픈웨이트 AI 모델 기반의 통합 콘텐츠 지능화 플랫폼을 구축한다.

- 서비스 모듈화를 통한 확장 아키텍처: 서비스별, 작업별 특화 프롬프트 템플릿과 RAG 데이터셋을 독립적으로 관리하여, 새로운 서비스 유형 추가 시 기존 시스템에 영향 없이 해당 프롬프트와 RAG 설정만 추가 구성하면 되는 플러그인 방식의 확장 구조를 실현한다.

- 핵심 AI서비스 통합 Batch 자동화: 모아보기, 리믹스/숏폼, 광고 최적화, Batch 자동화를 하나의 플랫폼에서 통합 운영할 수 있어, 기존에 각각 별도 솔루션으로 수행하던 작업을 단일 워크플로우로 처리할 수 있다.

- 132K(+262K) 토큰 컨텍스트 윈도우 활용: Qwen3.5의 132K(+262K) 토큰 네이티브 컨텍스트를 활용하여 장편 드라마 시리즈 전체의 서사 맥락을 한 번에 파악하고, 이를 기반으로 일관성 있는 모아보기/리믹스 결과물을 생성할 수 있다.

ㅇ (테스트 및 실증 계획) 안정적 시장 안착을 위한 체계적 품질 확보 및 실증 계획.

- (1단계: 내부 품질 검증, 5~7월) 솔박스 개발 환경에서 RAG 파이프라인 및 프롬프트 최적화 성능 벤치마크 수행. 장면/감정 분류 정확도(F1 Score ≥ 0.7), 처리성능 (1시간방송 20분내 처리) 등 핵심 KPI 달성 여부를 정량적으로 검증.

- (2단계: SBSi 현업 실증, 8~10월) SBSi 실제 방송 콘텐츠(드라마 2편 이상, 예능 1편 이상)를 대상으로 AI 서비스 파일럿 운영. 방송사 현업 담당자의 품질 평가 및 개선 피드백 수렴.

- (3단계: 통합 테스트 및 안정화, 11~12월) Batch 자동화 포함 전체 파이프라인 통합 테스트 수행. 동시 처리 성능, 평균 처리 시간 목표 달성 검증. 보안 점검(콘텐츠 유출 방지, 접근 제어) 및 장애 대응 시나리오 수립.

3-4 사업화 계획 및 실현가능성

ㅇ (사업화 전략) 본 과제에서 개발한 AI 방송 콘텐츠 지능화 플랫폼의 사업화는 주관기관(솔박스)이 기술 솔루션 제공자로서, 참여기관(SBSi)이 1차 수요 고객이자 레퍼런스로서의 역할을 수행하는 구조로 추진한다.

- (사업 모델) 온프레미스, B2B SaaS 라이선스 두가지 서비스 모델을 제공한다. 보안 요건이 높은 대형 방송사에는 온프레미스 라이선스를, 중소 방송사/제작사에는 클라우드 SaaS 모델을 제공하여 시장 커버리지를 극대화한다.

ㅇ (수익 구조 설계)

- 온프레미스 라이선스: 초기 구축비(예, 1억~3억원) + 연간 유지보수비 (구축비의 15~20%). 서비스 모듈별 선택적 라이선스 제공(모아보기 모듈, 광고 최적화 모듈 등)으로 고객 맞춤형 가격 체계 운영.

- SaaS 구독형: 월 처리 콘텐츠 건수 기반 과금(예, Basic: 50건/월 100만원, Pro: 200건/월 300만원, Enterprise: 무제한 별도 협의).

- 광고 수익 연동 수수료: 광고 최적화 서비스의 경우 별도로 광고 수익 연동 수수료(예, CPA/CPM 기반 5~10%) 모델을 병행.

- 부가 수익: 방송사 맞춤 RAG/프롬프트 최적화 컨설팅(예, 도메인 데이터 구축 및 프롬프트 설계), 기술 지원 및 교육 서비스 수익.

ㅇ (예상 성과 및 매출 전망)

- 과제 종료 후 1년차(2027년): SBSi 정식 도입(연간 2억원 규모) + 추가 방송사 1~2곳 PoC 수행. 예상 매출 3~5억원 목표.

- 2년차(2028년): 지상파 및 종편 방송사 3~5곳 도입, SaaS 모델 출시. 예상 매출 10~15억원 목표.

- 3년차(2029년): 해외 시장 진출(동남아 OTT 플랫폼) 및 타산업 확대. 예상 매출 25~35억원 목표.

ㅇ (타산업 분야 확산 가능성)

- OTT/스트리밍 플랫폼: 넷플릭스, 웨이브, 티빙 등 OTT 사업자의 콘텐츠 리패키징(모아보기, 숏폼 클립 자동 생성).

- 엔터테인먼트/MCN: K-POP 아이돌 콘텐츠의 글로벌 팬 대상 팬캠 하이라이트, 숏폼 자동 생성, 리믹스 콘텐츠 제작 자동화.

- 기업 교육/이러닝: 기업 교육 영상의 핵심 요약본 자동 생성, 챕터별 분할, 주제별 모아보기 등에 활용.

- 공공/보도: 국회/지자체 회의 영상 요약, 보도 자료 하이라이트 자동 추출에 활용.

ㅇ (해외 진출 가능성)

- K-콘텐츠의 글로벌 인기에 따라, 한국 방송 콘텐츠의 해외 유통을 위한 지능형 재가공(모아보기, 숏폼 클립, 광고 최적화 등) 수요가 급증하고 있다. 본 플랫폼의 오픈웨이트 AI 기반 콘텐츠 분석/재가공 기능은 해외 OTT 플랫폼 및 방송사에서도 즉시 활용 가능하며, 오픈소스 특성상 현지 환경에 맞춘 커스터마이징이 용이함.

- 동남아시아(베트남, 태국, 인도네시아) 및 일본 OTT 플랫폼을 1차 타겟으로, K-드라마/예능의 숏폼, 모아보기, 광고 최적화 재가공 서비스를 제공한다. 오픈웨이트 모델 기반이므로 현지 콘텐츠 특성에 맞는 RAG 데이터셋 추가 구성 및 프롬프트 현지화가 용이함.

ㅇ (지속 가능한 확산 전략)

- 오픈소스 생태계 기여를 통한 기술 리더십 확보: 방송 도메인 특화 RAG 레퍼런스 데이터셋, 프롬프트 템플릿, AI 워크플로우 템플릿 등을 오픈소스로 공개하여 커뮤니티 기반 기술 발전을 주도하고, 이를 통해 솔박스의 기술 브랜드 가치를 제고한다.

- 파트너 생태계 구축: 방송 장비사, 편집 소프트웨어 업체, 광고 플랫폼사 등과 기술 파트너십을 체결하여 솔루션의 시장 접근성을 확대한다. API 기반 연동을 통해 기존 방송 제작 워크플로우에 자연스럽게 통합될 수 있도록 한다.

- 지속적 모델 업그레이드: 오픈웨이트 모델 생태계의 발전(Qwen 시리즈 후속 모델, 새로운 오디오/비전 모델 등)에 맞춰 플랫폼의 AI 모델을 지속적으로 업그레이드하여 기술 경쟁력을 유지한다. 모듈화된 아키텍처 덕분에 개별 모델 교체가 전체 시스템에 미치는 영향을 최소화할 수 있다.

4. 오픈소스 생태계 기여도

4-1. 오픈소스(오픈웨이트) AI 모델 기여 계획

활용 오픈소스 AI(모델)명

Qwen3.5 (Alibaba Qwen Team, Apache 2.0)

- Hugging Face: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5

- 총 397B 파라미터, 17B 활성(MoE), 262K 컨텍스트, 비전-언어 통합

활용 목적

- 방송 콘텐츠(드라마, 예능, 보도)의 장면 분석, 감정 분류, 맥락 이해, 대사 인식, 서사 구조 파악.

- 모아보기 핵심 구간 선별, 리믹스 하이라이트 탐지, 광고 맥락 매칭 등 4대 AI 서비스의 핵심 추론 엔진으로 활용.

활용 경험

- 솔박스 개발팀에서 Qwen 시리즈(Qwen3.5-VL) 기반 멀티모달 추론 파이프라인 구축 경험 보유.

- RAG 기반 도메인 지식 주입, 프롬프트 엔지니어링 최적화, vLLM 기반 추론 서버 운영 경험.

커뮤니티 협업 계획

① Qwen 공식 GitHub 리포지토리 Discussion/Issue 채널에 한국어 방송 도메인 적용 사례 및 성능 리포트를 정기적으로 공유하며 커뮤니티와 기술 소통.

② Hugging Face Community에 방송 콘텐츠 분석용 RAG 파이프라인 설정 및 프롬프트 템플릿을 공개하여 한국어 사용자 커뮤니티 활성화 기여.

③ LangChain Korea, PyCon Korea 등 국내 개발자 밋업에서 Qwen MoE 모델 방송 적용 사례 기술 교류.

④ Qwen 모델 한국어 성능 개선을 위한 피드백 루프 구축: RAG 및 프롬프트 최적화 과정에서 발견된 이슈를 Upstream에 환류.

생태계 기여 계획

① 방송 도메인 특화 프롬프트 템플릿·RAG 파이프라인 설정을 Hugging Face에 공개. (예: solbox/qwen3.5-broadcast-ko-rag)

② 방송 콘텐츠 장면 분류/감정 태깅 RAG용 레퍼런스 데이터셋 공개. (Apache 2.0 라이선스)

③ 대규모 추론 운영 과정에서 발견한 여러가지 설정 이슈들에 대한 Trouble Shooting Guide 제공(MAX Tokens, Thinking 에 대한 토큰 소비 등) 개선사항을 Qwen 공식 리포지토리에 Issue/PR로 기여.

④ 드라마, 예능, 스포츠, 다큐 등 여러가지 처리 결과물 공개.

기여 방식

① GitHub Issue: 한국어 방송 도메인 대규모 추론 시 발견된 토크나이저/인퍼런스 이슈 리포트.

② Pull Request: 한국어 성능 개선 패치, 방송 도메인 프롬프트 템플릿 기여.

③ Hugging Face Model Hub: 프롬프트 템플릿, RAG 파이프라인 설정 및 레퍼런스 데이터셋 공개.

④ 기술 블로그/컨퍼런스: 자체 기술블로그를 개설하고, 컨스런스 등 방송 AI 오픈웨이트 모델 활용 사례를 공유.

4-2. 오픈소스 SW 기여 계획

활용 오픈소스 SW명

LangGraph (LangChain Inc., MIT License) - 상태 기반 AI 워크플로우 오케스트레이션 프레임워크

활용 목적

LangGraph 기반 다단계 AI 워크플로우 구축: 4대 AI 서비스(모아보기, 리믹스, 광고, Batch)의 분석→계획→실행→검증 과정을 상태 그래프(State Graph)로 모델링하여 안정적인 다단계 추론 및 자동화 파이프라인 오케스트레이션.

활용 경험

- 프로덕션 레벨의 워크플로우 파이프라인 운영: 대용량 미디어 데이터를 처리하는 멀티스텝 워크플로우 설계 경험을 바탕으로, 무한 루프 방지 및 상태(State) 관리 최적화 등 실서비스 안정성 확보 노하우 축적.

- LLM 성능 및 비용 최적화 경험: RAG 파이프라인 구축 및 MLOps 도구를 활용한 프롬프트 엔지니어링을 통해, 환각(Hallucination) 현상을 제어하고 LLM 응답 지연 시간(Latency)을 최적화한 경험 보유.

커뮤니티 협업 계획

커뮤니티 기술 토론 주도: LangChain 공식 커뮤니티(Discord, GitHub Discussion)에 방송 미디어 워크로드(긴 텍스트, 복잡한 추론) 처리 시 발생하는 LangGraph 상태 관리 이슈 및 해결 사례(Troubleshooting)를 정기적으로 공유.

생태계 기여 계획

미디어 AI 워크플로우 청사진(Blueprint) 제공: 복잡한 방송 콘텐츠 처리 과정을 자동화하는 LangGraph 아키텍처 구조를 레퍼런스 코드로 공개하여 국내외 개발자들의 진입 장벽 완화.

기여 방식

① LangChain Hub 기여: 방송 도메인 프롬프트 템플릿 세트 공식 업로드(Qwen3.5 에 맞는 프롬프트) 및 글로벌 버전 관리(Versioning) 공유.

② 자체 GitHub 공개: 과제 산출물 중 워크플로우 설계 핵심 코드를 자체 퍼블릭 레포지토리(solbox/langgraph-media-blueprint)에 배포.

③ 국내 기술 커뮤니티 활동: 기술 블로그를 통하여 'LangGraph 기반 방송 영상 분석 시스템 구축 및 모니터링 노하우' 연재 및 공유.

Ⅱ

과제 목표

1. 성과 목표

1-1. 성과지표 및 목표 (최소 3개 이상)

성과지표명

지표 정의

목표치

대용량 미디어 추론 처리 성능

1시간 방송 분량의 방송 영상 처리 시간

소요시간=20분

멀티모달 장면 분석 정확도

VLM 및 RAG 파이프라인 기반 장면/감정 분류 정확도 (F1-Score)

(40-60min) F1-Score ≥ 0.7

(60-120) F1-Score ≥ 0.65

오픈소스 생태계 기여

GitHub/Hugging Face 오픈소스 기여 건수 (PR, Issue, 데이터셋 공개)

누적 기여 30건 이상

커뮤니티 협업 활동

기술 블로그를 통한 공유 건수

누적 20건 이상

[ 확산 지표 실행계획 및 일정 ]

ㅇ 오픈소스 생태계 기여

- 본 과제에서 활용하는 오픈소스 AI 모델(Qwen3.5)과 워크플로우 프레임워크(LangGraph)에 대해 과제 수행 과정에서 발견되는 이슈, 성능 개선 패치, 방송 도메인 특화 데이터셋 등을 체계적으로 기여하여 누적 30건 이상의 오픈소스 생태계 기여를 달성한다.

* 첫째, GitHub Issue 리포트는 한국어 방송 도메인 대규모 추론 과정에서 발견되는 토크나이저 호환성 문제, 멀티모달 인퍼런스 오류, 한국어 특화 프롬프트 처리 이슈 등이 발생시 공식 리포지토리에 체계적으로 보고한다.

* 둘째, 각 저장소에 Use case 리포트 등을 활용하여 과제 진행상황을 공유한다.

* 셋째, 각 피드백을 반영하여 새로운 리포트를 제공하거나 협업 활동을 진행한다.

* 넷째, LangChain에 Qwen3.5에 맞는 방송 도메인 프롬프트 세트를 공식 등록하고 글로벌 버전 관리(Versioning)를 통해 지속 공유한다.

월

주요 기여 활동

건수

누적

6월

github discussion의 use case report 에 설치 절차 등록 (총 2건)

- qwen, langgraph

이슈사항 발생시 이슈 등록

2

2

7월

개발 Architecture 공유 (총 2건)

- qwen, langgraph

이슈사항 발생시 이슈 등록

2

4

8월

각 github discussion의 use case report 에 단위테스트 결과 등록 (총 5건 이상)

- qwen, langgraph, Whisper, 음성분석, BGM (librosa)

이슈사항 발생시 이슈 등록

5

9

9월

각 github discussion의 use case report 에 자체 테스트 결과 등록(총 4건)

- qwen, langgraph, Whisper, 음성분석

langchain, qwen 에 사용한 프롬프트 등록 (4건)

- 영상 분석시 사용한 프롬프트

- 영상 질의시 사용한 프롬프트

자체 cunking 방법 qdrant 사용방법 공유 (1건)

9

18

10월

각 github discussion의 use case report 에 셀프 설치 및 테스트 방법 등록 (총 4건)

- qwen, langgraph, Whisper, 음성분석

최종 보고서 공유 및 배포 (총 2건)

- qwen, langgraph

6

24

11, 12월

기타 Feedback 반영

6

30

합계

30

-

ㅇ커뮤니티 협업 활동

- 자체 기술 블로그를 개설하여 과제 수행 과정에서 축적되는 오픈소스 AI 모델 활용 노하우, 방송 도메인 특화 파이프라인 구축 경험, 성능 최적화 사례 등을 체계적으로 공유하여 누적 20건 이상의 커뮤니티 협업 활동을 달성한다. 기술 블로그는 과제 착수 초기에 개설하고, 월 2~3건의 정기적인 게시를 통해 국내 오픈소스 AI 커뮤니티와의 지식 공유를 활성화한다. 또한, Qwen 공식 GitHub Discussion, Langchain 등 글로벌 커뮤니티에서도 적극적으로 기술 교류를 수행한다.

월

주요 활동 내용

건수

누적

5월

기술 블로그 개설 및 프로젝트 소개 게시 (오픈소스 AI 기반 방송 콘텐츠 재가공 프로젝트 개요)

1

1

6월

기술 블로그: Qwen3.5 VLM 방송 도메인 적용기 1건,

2

3

7월

기술블로그:

- faster-whisper 한국어 음성인식 최적화 경험 공유 1건

- 음성분석 처리 결과 공유 1건

- LangGraph 기반 방송 워크플로우 설계 사례 1건,

- RAG 파이프라인 구축기 1건

3

6

8월

기술 블로그:

- 숏폼 자동 생성 파이프라인 기술 해설 2건

- 모아보기 서비스 구현기 1건

3

9

9월

기술 블로그:

- vLLM기반 추론 최적화 노하우 1건,

- 맥락 기반 광고 최적화 기술 해설 1건

- DB 스키마 공개

3

12

10월

기술 블로그

- SBSi 실증 테스트 사례 공유 1건,

- 방송 AI 서비스 성능 벤치마크 결과 분석 1건

2

14

11월

기술 블로그:

- 오픈소스 기여 종합 가이드 1건,

- 테스트 케이스 작성 1건,

- 방송 AI 오픈웨이트 모델 활용 사례 1건

3

17

12월

기술 블로그:

- 과제 성과 종합 정리 1건,

오픈소스 생태계 기여 실적 보고 1건,

향후 로드맵 및 지속 기여 계획 공유 1건

3

20

합계

기술 블로그 게시 20건 (2건 이상/월 정기 게시)

20

-

1-2. 목표 설정근거 및 검증방법

성과지표명

목표치 설정 근거

검증방법

대용량 미디어 추론 처리 성능

오픈웨이트 VLM + 병렬 비동기 파이프라인을 통해 1시간 영상의 처리시간을 20분 이내 달성 목표 설정

공인인증기관 시험(ETRI)

멀티모달 장면 분석 정확도

Qwen3.5 VLM의 RAG 기반 도메인 최적화로 0.7(1시간), 0.65(1~2시간) 이상 달성 목표

공인인증기관시험

(ETRI)

오픈소스 생태계 기여

Issue, 문서 개선, 데이터셋 공개 등 증빙 가능한 활동을 집계

GitHub/Hugging Face 활동 이력 증적 제출

커뮤니티 협업 활동

프로젝트 블로그 운영을 통한 정보 공유 활동 등 외부 공개형 산출물 중심으로 목표 설정

기술블로그 작성 건수 증적 제출

2. 품질·보안 관리계획

ㅇ (품질관리) AI 서비스 솔루션 단계별 검수 계획

- 단계별 품질 검증 체계: ①단위 모듈 테스트(모델별 성능 검증) → ②통합 테스트(파이프라인 연동 검증) → ③SBSi 현업 실증 테스트(실제 방송 콘텐츠 적용) → ④공인시험인증의 4단계 품질 검증 프로세스를 운영함.

- 오픈소스 라이선스 관리: 활용 오픈소스(Qwen3.5, faster-whisper, LangGraph, FFmpeg 등)의 라이선스 호환성을 사전 검증하고, Apache 2.0 / MIT / LGPL 등 라이선스 조건을 준수하는 배포 전략을 수립함. FOSSA 등 라이선스 스캔 도구를 활용하여 의존성 패키지 라이선스 충돌 여부를 지속 모니터링함.

- 보안 취약점 관리: 보안 취약점 관리 툴(예,GitHub Dependabot 및 Snyk등)을 활용한 의존성 보안 취약점 자동 탐지 및 패치 적용 체계를 구축하고, 분기 1회 보안 점검을 실시함.

* 외부 공인시험인증: 한국전자통신연구원(ETRI)를 통해 AI 솔루션의 멀티모달 장면 분석 정확도(F1-Score) 등 핵심 성능 지표에 대한 제3자 검증을 추진함.

ㅇ (보안관리) 개인정보 보호 및 보안 관리 계획

- 본 과제는 방송 콘텐츠(영상, 음성) 분석을 주요 대상으로 하며, 음성 인식(faster-whisper STT) 과정에서 출연자의 음성 데이터가 처리될 수 있음. 이에 따라 개인정보보호법(민감정보 처리 제한)을 준수하여 다음과 같은 보안 관리 체계를 수립함.

* 개인정보 활용 범위: 방송 출연자의 음성 특징 데이터는 서비스 제공 목적으로만 활용하며, 목적 외 사용을 엄격히 금지함. 처리된 음성 데이터는 서비스 완료 후 즉시 삭제하거나 비식별화 처리함.

- 데이터 보안 기술 적용: ①전송 구간 TLS 1.3 암호화, ②개인정보 등 주요 저장 데이터 암호화, ③접근 제어(RBAC) 기반 권한 관리, ④처리 로그 감사 추적 체계를 적용함.

- 제3자 제공 및 위탁 처리: 본 과제에서 처리하는 개인정보는 제3자에게 제공하지 않으며, 클라우드 인프라 운영 시 개인정보처리 위탁 계약을 체결하여 관리함.

* 온프레미스 배포 옵션을 통해 민감 데이터가 외부로 유출되지 않도록 폐쇄망 운영 환경을 지원하며, 연 1회 개인정보 영향평가를 실시함.

3. 결과물의 귀속(소유권)

ㅇ (사업수행 기관별 결과물 소유권) 본 과제의 결과물은 주관기관(솔박스)과 수요기관(SBSi) 간 다음과 같이 소유권 및 사용권을 배분함.

- 주관기관 (주)솔박스: AI 솔루션 플랫폼 핵심 소프트웨어(LangGraph 워크플로우 프레임워크, 프롬프트 템플릿, RAG 파이프라인 설정, Batch 자동화 엔진)의 소유권을 보유하며, 수요기관 SBSi에 비독점적 사용권을 부여함.

- 수요기관 SBSi: 방송 도메인 실증 데이터 및 서비스 운영 노하우에 대한 소유권을 보유하고, 솔박스 플랫폼에 대한 사용권을 확보하여 자체 서비스에 활용함.

- 오픈소스 기여분: GitHub/Hugging Face에 공개하는 프롬프트 템플릿, RAG 파이프라인 설정, 코드, 문서 등은 Apache 2.0 라이선스로 공개하여 누구나 자유롭게 활용할 수 있도록 함.

* 데이터 이용 범위: SBSi가 제공하는 방송 콘텐츠 데이터는 본 과제 수행 목적에 한정하여 활용하며, 과제 종료 후 솔박스는 SBSi의 서면 동의 없이 해당 데이터를 제3자에게 제공하거나 상업적으로 재활용하지 않음.

기관

구분

과제 종료 후

솔박스(주관)

/SBS

i(참여)

S/W

AI 솔루션 플랫폼 (LangGraph 워크플로우 + Qwen3.5 추론 모델 + RAG 파이프라인 + Batch 자동화 엔진)

소유권

솔박스

사용권

SBSi

방송 OTT 서비스 운영 플랫폼 (모아보기, 리믹스/숏폼, 광고 최적화) 및 콘텐츠 편집 도구

소유권

SBSi

사용권

솔박스

H/W

GPU 서버 (예, NVIDIA A100 × 8, vLLM 추론)

소유권

솔박스

사용권

SBSi

SBSi OTT 방송 편집 워크스테이션 및 스토리지

소유권

SBSi

사용권

솔박스

Data

방송 콘텐츠 학습 데이터 (영상, 음성, 자막, 메타데이터)

소유권

SBSi

사용권

솔박스

AI 학습 가공 데이터 (벡터 DB)

소유권

솔박스

사용권

SBSi

지재권

AI 솔루션 핵심 알고리즘 특허 및 방송 AI 서비스 관련 지식재산권

소유권

솔박스

사용권

SBSi

4. 사회적책임 목표

구   분

(주관)솔박스

(참여)에스비에스아이

과제 참여인력

총 인원수

30명

15명

정규직

30명

15명

비정규직

0명

0명

과제 참여인력 중 신규채용

총 인원수

2명

0명

정규직

2명

0명

비정규직

0명

0명

참여인력

4대보험

가입여부

고용보험

30 명

100%

15명

100%

건강보험

30 명

100%

15명

100%

국민연금

30 명

100%

15명

100%

산재보험

30 명

100%

15명

100%

ㅇ (일자리 창출) 본 과제를 통한 신규 채용 및 고용 안정 계획

- 과제 수행을 위해 주관기관 ㈜솔박스는 백엔드 개발자 등 총 2명의 신규 정규직 채용을 계획하고 있으며, 이를 통해 AI 기반 미디어 서비스 분야의 신규 일자리 창출에 기여하고자 함.

- 또한 본 과제에는 ㈜솔박스 30명, ㈜에스비에스아이 15명 등 총 45명의 인력이 참여하며, 참여인력 전원을 정규직 중심으로 운영하여 과제 수행의 연속성과 전문성을 확보하고 안정적인 고용 기반을 유지하고자 함.

- 과제 참여인력은 미디어 처리, AI 개발, 서비스 기획, 운영 연계 등 각 분야의 전문 인력으로 구성되며, 과제 수행 과정에서 방송 AI 재가공 서비스 관련 실무 역량과 융합형 기술 경험을 축적할 수 있도록 운영할 계획임. 이를 통해 단순 인력 투입을 넘어 참여인력의 직무 고도화와 전문인력 양성 효과를 함께 도모하고자 함.

- 참여인력 전원에 대하여 고용보험, 건강보험, 국민연금, 산재보험 등 4대 보험 가입을 의무화하고, 적정 근로환경과 고용 안정성을 확보함으로써 사회적 책임을 충실히 이행할 계획임.

- 아울러 과제 종료 이후에도 본 과제를 통해 확보한 기술과 플랫폼을 사업화 단계로 연계하여, 기존 참여인력의 지속 고용을 유지하고 향후 서비스 확산에 따라 추가적인 채용 및 일자리 확대가 가능하도록 추진할 계획임.

ㅇ (국민 삶의 질 향상) AI 기반 방송 콘텐츠 접근성 개선

- AI 기반 모아보기, 숏폼 광고 최적화 등 지능형 재가공 서비스를 통해 방송 콘텐츠의 활용도를 극대화.

- 오픈웨이트 모델 기반 AI 기술을 공개함으로써 중소 방송사, 1인 미디어 제작자도 고품질 AI 편집 도구를 활용할 수 있는 환경을 조성함.

ㅇ (기업의 ESG 경영 노력) 환경, 사회, 지배구조 측면의 책임 경영

- 환경(E): Qwen3.5 MoE 아키텍처(397B 총 파라미터, 17B 활성)를 활용하여 동일 성능 대비 GPU 에너지 소비를 대폭 절감하고, 온프레미스 단일 GPU 운영을 가능하게 하여 클라우드 대비 탄소 배출량을 최소화함.

또한, 개발환경을 클라우드 IaaS로 구성하여 GPU 장비와 같이 탄소 배출량이 많은 서버들은 유휴기간에는 자동으로 셧다운 하도록 구성하여 탄소배출량을 최소화함.

- 사회(S): 오픈소스 생태계에 프롬프트 템플릿, RAG 파이프라인 코드 및 문서를 Apache 2.0으로 공개하여 AI 기술의 민주화에 기여하며, 협력사 및 하청업체에 대한 공정 거래 원칙을 준수함.

- 지배구조(G): 과제 수행 과정에서 투명한 의사결정 체계를 운영하고, AI 윤리 가이드라인(공정성, 투명성, 책임성)을 수립 적용하여 AI 서비스의 편향성을 최소화함.

Ⅲ

추진체계 및 일정

1. 추진 조직

1-1. 기관 소개

ㅇ (주관기관 - 솔박스) 솔박스는 2002년 설립 이후, 글로벌 클라우드 및 CDN 사업자 중심의 시장 환경 속에서도 20년 이상 독자 기술 기반으로 대규모 미디어 트래픽 처리 역량을 축적해온 CDN 전문기업임. 최근에는 이를 바탕으로 AI 및 SaaS 사업을 핵심 성장축으로 삼아 사업 영역을 본격 확대하고 있음. 임직원 73명(연구원 비중 40% 이상), 등록 특허 27건을 보유하고 있으며, 국내 통신 3사(KT, LG U+, SKB)를 주요 고객으로 PB 스케일의 미디어 변환 및 전송 인프라를 안정적으로 운영하고 있음.

- 핵심 사업 영역은 ①AI  SaaS 플랫폼(컴퓨터 비전 및 영상 분석, LLM 기반 AI 솔루션 및 데이터 분석, 업무 자동화 솔루션), ②미디어(실시간,VOD 트랜스코딩, 광고삽입, 미디어 플레이어 등)  CDN인프라(고성능 분산 캐싱, 대용량 트래픽 처리, 저지연 스트리밍), ③클라우드  보안(멀티 클라우드 MSP, Cloudflare 보안 파트너십, 엔터프라이즈 통합 시스템)의 3개 축으로 구성됨.

- AI 솔루션 개발 역량: 현재 6대 AI 프로젝트를 운영 중

프로젝트/서비스명

설명

Poker VOD Analyzer

- 영상 내 게임 로직 분석 및 데이터화

- 포커 중계 방송 현황을 분석하여, 현재 게임 진행 상태를 분석하는 모델 개발

활용 예) "A가 현재 블러핑 하는 장면", "특정 플레이어 이기는 장면" 등

FindMyArt

- 미디어아트 추천 서비스

- 사용자 성향 데이터와 AI 기술을 결합해 미디어아트 공간과 콘텐츠를 가장 정교하게 연결

MomentCraft

- AI 이벤트 영상 생성 서비스

- 사용자가 업로드한 사진과 텍스트를 기반으로 AI가 맞춤형 이벤트 영상을 자동으로 제작하는 서비스

fiket (fiket.ai)

- AI리믹스 기반 소셜 이미지 생성 서비스

- 한 장의 사진을 시작으로 AI 스타일 변환을 반복하며 새로운 이미지 콘텐츠를 생성하는 B2C 소셜 크리에이티브 서비스

OLLI·DA

- 소셜 감성 분석 리뷰 인텔리전스 서비스

- 다양한 소셜 미디어에서 발생하는 대량의 리뷰와 댓글 데이터를 AI로 자동 수집·분석해 사용자 반응을 객관적인 지표와 인사이트로 제공

Bill Forecast

- 딥러닝 기반 고객사 과금 예측 모델 개발

- 통합 데이터 파이프라인을 통해 정산 프로세스를 자동화하고, 운영 효율성과 재무 가시성을 향상

ㅇ (참여기관(수요) - SBSi) 방송 미디어 기술 전문기업

- SBSi는 SBS 미디어그룹의 기술 계열사로서 방송 제작, 편집, 송출 전 과정의 기술 인프라를 운영하고 있음. 방송 콘텐츠 자산의 디지털 전환 및 AI 기반 미디어 서비스 혁신을 추진 중이며, 연간 수만 시간의 방송 콘텐츠를 관리하는 대규모 미디어 자산관리(MAM) 시스템을 보유함.

- 본 과제의 수요기업으로서 AI 기반 방송 콘텐츠 편집, 분석 서비스 혁신의 실증 환경을 제공하며, 실제 방송 데이터를 활용한 AI 모델의 성능 검증 및 현업 적용 테스트를 수행함. 방송 도메인 전문 지식과 대규모 콘텐츠 데이터를 바탕으로 AI 서비스의 실용성과 시장성 검증에 핵심 역할을 담당함.

* SBS 지상파 방송 인프라와 연계하여 실시간 방송 콘텐츠 분석, 숏폼 리믹스 등 AI 서비스의 실제 방송 환경 적용 가능성을 검증할 수 있는 최적의 실증 파트너임.

1-2. 오픈소스 활동/기여/운영 경험

구분

프로젝트명

프로젝트 내용

프로젝트

활동 공간

참여기간

참여역할

참여내역

솔박스

(주관기관)

sproxy

(Reverse Proxy for Ultra-Low Latency Streaming)

자체 개발한 Proxy 기술을 공개 SW로 전환하여 GitHub에 공개 운영한 프로젝트.

글로벌 라이브커머스 서비스 확산을 위한 라이브 미디어 고속/저지연 전송 플랫폼의 모듈로서,Dual License(GPLv2 + Commercial) 정책을 적용. 프로젝트 홈페이지(sproxy.solbox.com) 운영.

GitHub

(SolboxOSS/sproxy)

SourceForge

(solproxy)

GitLab

(jay244/sproxy)

2021.04

~ 2022.12

(과제 수행)

2022.09

~ 현재

(공개SW 운영)

Owner /

Maintainer

공개SW 저장소 3개 운영

(GitHub, SourceForge, GitLab)

Commits 112건,

Stars 31개,

Forks 30개,

Downloads 286건

(Sourceforge 기준)

솔박스

(주관기관)

Poker

포커 방송 화면 DataSet 공개

https://universe.roboflow.com/solbox/poker_lv1

2026.01~

Owner

1800+ 장의 Labeling 사진 공개

총괄책임자

sproxy 공개SW프로젝트 총괄 운영

sproxy 공개SW 프로젝트의 기획, 개발, 운영을 총괄. GitHub Organization(SolboxOSS) 관리, Release 배포, 프로젝트 홈페이지 개설 및 기여 가이드 제공, 커뮤니티 관리 등 공개 SW 주체로서 프로젝트를 운영

GitHub

(SolboxOSS)

sproxy.solbox.com

2021.04

~ 현재

Owner /

Maintainer /

Contributor

sproxy 프로젝트:

전체 총괄,

Release 관리,

프로젝트 홈페이지 구축,

커뮤니티 운영

총괄책임자

opendataloader

Pdf to text converter for LLM

https://github.com/opendataloader-project/opendataloader-pdf/issues/99

2025.11~2025.12

-

이슈확인 및 report, 데이터 제공, 검증

1-3. 사업화 경험·실적

구분

제품/솔루션명

활용 오픈소스

(SW, 모델)명

제품/솔루션

주요기능

산업 확산 성과

솔박스

(주관기관)

글로벌 라이브

미디어 가속기

(라이브 미디어 가속기  + 라이브 트랜스코더 )

sproxy(자체개발,

GPLv2 + Commercial)

FFmpeg(5.x, LGPL)

Node.js(18.x, MIT)

Docker(CE, Apache 2.0)

라이브 미디어 서비스 사업자가 제공하는 라이브 미디어를 글로벌 사용자에게 가속 전송하며, 라이브 미디어 스트리밍 서비스의 전송지연을 줄이고 사용자 경험 품질을 향상시키는 소프트웨어. 전송비용 60% 이상 절감, 지연시간 1/10 수준으로 개선.

SK Cloud

마켓플레이스 등록,

클라우드 서비스

확인제 인증 획득

ㅇ (AI서비스/솔루션 개발 확산 의지)

- 솔박스는 20년간 축적한 미디어 변환 및 CDN/클라우드 인프라 기술력을 기반으로 AI, SaaS 솔루션 사업화를 본격 추진 중임. 현재 6대 AI 프로젝트(Bill Forecast, OLLI·DA, FindMyArt, MomentCraft, fiket, Poker VOD Analyzer)를 운영하며, PyTorch, LLM(Gemini, GPT, Claude, Llama, GPT-OSS 등), LangGraph, Gemini Vision, YOLO, 생성형 이미지 모델(Flux, Qwen, Zimage) 등 다양한 오픈소스 AI 프레임워크의 실전 활용 역량을 보유함.

- 본 과제를 통해 개발하는 오픈소스 AI 기반 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 플랫폼은 기존 미디어 CDN 고객사인 방송사를 대상으로 온프레미스 및 SaaS 서비스로 확산할 계획이며, 수요기관 SBSi와의 실증을 통해 방송 산업 특화 AI 서비스의 시장성을 검증하고 상용화를 추진함.

- 과학기술정보통신부 정보통신방송 기술개발사업(2021-0-00480)에서 자체 개발한 Proxy 기술을 sproxy (github.com/SolboxOSS/sproxy)로 공개하고 3개 저장소(GitHub, SourceForge, GitLab)에서 Dual License(GPLv2 + Commercial)로 운영한 공개SW 주체 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 본 과제의 AI 솔루션 플랫폼 개발의 산출물도 Apache 2.0 라이선스로 공개하여 오픈소스 생태계 확대에 기여할 계획임.

* sproxy 프로젝트 운영 성과: Commits 112건, Stars 31개, Forks 30개, 다운로드 286건(SourceForge 기준). 프로젝트 홈페이지 (sproxy.solbox.com) 운영, sproxy 기반 글로벌 라이브 미디어 가속 서비스를 상용화하여 SK Cloud 마켓플레이스 등록 및 클라우드 서비스 확인제 인증을 완료함.

1-4. 외부용역 발주 계획

해당사항 없음.

2. 추진 일정

월

추진내용

5월

과제 착수 및 개발 환경 구축

- 오픈소스 AI 모델 선정 및 추론 환경 구축 (장비구축 및 패키지 설치)

- 시스템 설계 (High Level Architecture, DB 스키마 설계 등)

- 방송 콘텐츠 확보

6월

핵심 AI 모듈 개발 (1차)

- Qwen3.5 RAG 파이프라인 및 프롬프트 엔지니어링 최적화

- 음성인식, 음원분리 모듈 개발(faster-whisper + demucs)

- Batch 자동화 엔진 프로토타입 개발

7월

핵심 AI 모듈 개발 (2차) 및 서비스 통합

- LangGraph 기반 워크플로우 통합 프레임워크 구현- 모아보기, 리믹스/숏폼 서비스 프로토타입 개발

8월

방송 AI 서비스 프로토타입 구현

- 모아보기 서비스 구현 및 연동

- 숏폼 자동 생성 서비스 구현 및 연동

- SBSi 방송 환경 연동 테스트

9월

서비스 고도화 및 통합 테스트

- 광고 최적화 모듈 개발(시청 맥락 분석 + 광고 매칭)

- vLLM 기반 추론 최적화 및 Batch 처리 안정화

10월

사업화 준비 및 성능 검증

- 공인시험기관 성능평가 준비

- 방송사 실환경 파일럿 테스트 및 성능 측정

- SBSi 실서비스 적용 시나리오 검증

11월

실증 및 오픈소스 공개

- 공인시험기관 성능평가 완료

- 방송 AI 서비스 실증 운영 및 피드백 반영

- 오픈소스 코드 정리 및 GitHub 공개

- 커뮤니티 기여 문서화 및 개발자 가이드 작성

12월

과제 종료 및 성과 정리

- 최종 성과보고서 작성 및 제출

- 사업화 성과(매출, 지재권 등록 등) 정리

- 오픈소스 생태계 기여 실적 문서화 및 향후 로드맵 수립

Ⅳ

참여인력 및 기관현황

1. 참여 인력

ㅇ 주관기관 총괄책임자

(1) 인적사항

성 명

국  문

이종필 (영문) LEE Jongpil

생년월일(성별)

1975.06.19 (남)

직 장

기관명

솔박스

전화번호

02-2182-3638

부  서

개발팀

휴대전화번호

010-3362-0916

직  위

부장

이메일

jplee@solbox.com

주  소

(06234) 서울특별시 강남구 테헤란로 124 ,10층 솔박스

팩스번호

02-2058-2651

(2) 학 력 (대학 이상 기재)

졸업연도

학교명

전 공

학 위

2001.07

한국외국어대학교

컴퓨터공학

졸업

(3) 경 력

재직기간

기업(기관)명

직 위

수행 직무

2015.02~

솔박스

부장

프로젝트 PM 및 개발

2011.06~2015.02

유엔젤

차장

개발3팀 팀장 및 PM

2008.08~2011.05

디지털웨이브 인도네시아

차장

개발/운영 팀장

2003.07~2008.06

이루온(구 디지털웨이브)

과장

해외서비스 개발 및 운영

2001.07~2003.03

이포넷

사원

서비스 개발

(4) 오픈소스 AI 기반 서비스/솔루션 개발 경험

개발기간

프로젝트명

SW 분야/유형

본인 역할

2026.01~

오픈 모델을 이용한 이미지 생성

AI 모델 서비스 개발

이미지 생성 Flow 개발

2025.09~2025.12

Poker 영상 분석 및 검색 시스템

이미지 파인튜닝 및 자연어 검색

PM, 파인튜닝, 자연어 검색

2025.06~2025.08

AI MCP Chat

AI 모델 서비스 개발

PM, Langgraph, MCP Tool 개발

2025.04~2025.05

AI 영수증 입출금 자동화

AI 모델 서비스 개발

PM

2025.01~2025.05

매출 예측 시스템 개발

AI 모델 개발

PM, 데이터 수집 및 Model 개발

2021.04~2022.12

글로벌 라이브커머스 서비스 확산을 위한 라이브 미디어 고속/저지연 전송 플랫폼 개발

글로벌 미디어 가속 / 클라우드

오픈소스(Sproxy) 공개 및 운영 체계 구축, 유지보수 총괄

2023.01~2023.12

Ansible을 이용한 CDN 투입 시스템 개발

CDN 서비스 개발

서비스 개발 총괄 및 내부 서비스 개발

2022.03~2022.06

Kong, Konga를 이용한 API Gateway 구축

Micro-Service API 설계

서비스 개발 총괄

2021.05~2021.08

Redis를 이용한 Live 방송 서비스 실시간 인증 서버 개발

인증 시스템

서비스 개발 총괄

(5) 특허 출원 ․ 등록실적

특허명

국가명

출원 등록일

비  고

서버 기반 광고 제공 방법 및 장치

대한민국

2019.09.04

(6) 타 정부사업 참여현황

부처명/사업명

과제명

참여기간

참여율

사업비(백만원)

ㅇ 참여기관 책임자

(1) 인적사항

성 명

국  문

김용수 (영문)Kim Yong Soo

생년월일(성별)

1975. 05. 05

직 장

기관명

(주)에스비에스아이

전화번호

010-4717-7742

부  서

디지털플랫폼사업 본부

휴대전화번호

010-4717-7742

직  위

본부장

이메일

yskim1@sbs.co.kr

주  소

(07996) 서울시 양천구 목동서로 161

팩스번호

(2) 학 력 (대학 이상 기재)

졸업연도

학교명

전 공

학 위

2004

순천향대학교 대학원

전산학

석사

2002

순천향대학교

컴퓨터공학

학사

(최종학위 논문명) SOAP을 기반으로 한 XML Hub 시스템 설계 및 구현

(3) 경 력

재직기간

기업(기관)명

직 위

수행직무

2003.~2006.6

한국라임TV

대리

개발

2006.6~

SBSi

본부장

디지털 플랫폼 사업본부 총괄

~

(4) 오픈소스 AI 기반 서비스/솔루션 개발 경험

개발기간

프로젝트명

SW 분야/유형

본인 역할

2025.01~2025.12

AI Studio 개발

AI Archive

개발 관리

~

~

(5) 특허 출원 ․ 등록실적

특허명

국가명

출원 등록일

비  고

(6) 타 정부사업 참여현황

부처명/사업명

과제명

참여기간

참여율

사업비(백만원)

~

ㅇ 전체 참여인력

번호

소속기관

성명

직위

생년

월일

(성별)

전공 및 학위

담당

역할

참여기간

신규

채용

여부*

본과제

참여율

(A)

(%)

他사업 참여율

(B)

(%)

전체

참여율

(A+B≦ 100%)

전체사업참여과제수(건)

학교

취득

년도

전공

학위

1

솔박스

노경민

부장

1980.04.21.(남)

평생교육진흥원

2008

컴퓨터과학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

2

솔박스

조현서

차장

1977.01.20.(여)

동덕여자대학교

2000

서양화

학사

기획

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

3

솔박스

김주홍

부장

1982.12.24.(남)

한국과학기술원

2004

공학

석사

기획

26.05~

26.12

기존

50

0

50

1

4

솔박스

박경수

차장

1982.06.06.(남)

선문대학교

2008

컴퓨터정보학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

5

솔박스

이강희

대리

1996.01.13.(남)

동서울대학교

2019

정보통신

전문학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

6

솔박스

나수현

차장

1980.07.22.(남)

호원대학교

2012

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

7

솔박스

서용석

대리

1996.03.25.(남)

동서울대학교

2020

정보통신

전문학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

8

솔박스

김지영

과장

1991.06.23.(남)

대전대학교

2016

IT경영공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

60

0

60

1

9

솔박스

이정범

차장

1982.10.22.(남)

경기대학교

2008

전자계산학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

10

솔박스

박성일

대리

1992.11.03.(남)

부산외국어대학교

2018

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

11

솔박스

이승렬

과장

1990.04.24.(남)

경기대학교

2015

컴퓨터과학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

60

0

60

1

12

솔박스

성낙훈

차장

1983.11.11.(남)

대전대학교

2009

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

13

솔박스

최진용

부장

1980.02.19.(남)

평생교육진흥원

2007

전자계산학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

14

솔박스

임민성

과장

1992.10.14.(남)

강원대학교

2018

제어계측공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

60

0

60

1

15

솔박스

이종필

부장

1975.06.19.(남)

한국외국어대학교

2001

컴퓨터공학

학사

개발

PM

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

16

솔박스

정강현

과장

1990.03.30.(남)

광운대학교

2017

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

60

0

60

1

17

솔박스

두소희

대리

1990.02.26(여)

전북대학교

2013

산림자원/조경학과

학

사

디자인

26.05~

26.12

기존

60

0

60

1

18

솔박스

김수민

주임

2003.11.27.(여)

진관 고등학교

2022

고졸

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

19

솔박스

황태웅

대리

1994.07.03.(남)

명지대학교

2023

정보통신공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

20

솔박스

김현호

부장

1974.06.30.(남)

경기대학교

2001

전자공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

21

솔박스

김보라

과장

1990.01.09.(여)

광운대학교

2015

전자재료공학

석사

개발

26.05~

26.12

기존

60

0

60

1

22

솔박스

김진수

과장

1993.06.10.(남)

한국교통대학교

2017

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

60

0

60

1

23

솔박스

채민관

이사

1980.12.29.(남)

평생교육진흥원

2022

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

50

0

50

1

24

솔박스

문정배

차장

1982.11.01.(남)

목원대학교

2008

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

25

솔박스

조영주

차장

1983.05.05(남)

대구가톨릭

2009

정보통신공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

26

솔박스

김병국

부장

1976.11.14.(남)

호남대학교

2002

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

27

솔박스

전지훈

차장

1982.08.16.(남)

경희사이버대학교

2013

디지털미디어공학과

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

28

솔박스

최원호

차장

1981.10.24(남)

부경대학교

2007

응용화학공학부

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

29

솔박스

김미경

과장

1990.03.10.(여)

명지대학교

2013

컴퓨터공학과

학사

개발

26.05~

26.12

신규

70

0

70

1

30

솔박스

채용예정

개발

26.08~

26.12

신규

100

0

100

1

31

SBSi

김용수

본부장

75.05.05(남)

순천향대학교 대학원

2004

전산학

석사

개발PM

26.05 ~ 26.12

기존

70

0

70

1

32

SBSi

김진호

부장

81.11.19(남)

세종대학교

2007

컴퓨터공학과

학사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

33

SBSi

정규혁

차장

81.09.17(남)

연세대학교

2023

ai컴퓨터공학

석사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

34

SBSi

강승엽

부장

83.01.08(남)

가톨릭대학교

2008

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

35

SBSi

박범민

과장

94.08.31(남)

한양대학교 에리카

2019

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

36

SBSi

이태환

대리

94.03.30(남)

연세대학교 공학대학원

2024

컴퓨터공학

석사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

37

SBSi

박동우

차장

86.02.20(남)

상명대학교

2010

소프트웨어공학과

학사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

38

SBSi

정지혜

차장

90.05.08(여)

서경대학교

2013

컴퓨터과학과

학사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

39

SBSi

김잔디

차장

87.09.07(여)

성신여자대학교

2006

미디어정보학부

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

40

SBSi

원신옥

부장

78.11.26(여)

서강대학원

2018

언론대학원

석사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

41

SBSi

박종호

과장

88.08.03(남)

동국대학교

2011

컴퓨터공학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

42

SBSi

권혁제

과장

91.04.18(남)

계명대학교

2017

광고홍보학

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

43

SBSi

황성하

과장

89.04.21(남)

대구대학교

2015

정보공학과

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

44

SBSi

유제호

차장

85.02.11(남)

한신대학교

2011

정보통신학과

학사

개발

26.05~

26.12

기존

80

0

80

1

45

SBSi

서인석

부장

78.03.15(남)

광운대학교

2003

컴퓨터공학과

학사

개발

26.05~

26.12

기존

70

0

70

1

[참여인력 세부역할]

번호

소속기관

성명

담당역할

세부역할

1

솔박스

노경민

개발

Qwen3.5 VLM 멀티모달 추론 엔진 개발 및 방송 영상 분석 모델 최적화

2

솔박스

조현서

기획

AI 서비스 상품 기획, 방송사 시장 분석 및 사업화 전략 수립

3

솔박스

김주홍

기획

기술 기획, 오픈소스 활용 전략 수립 및 공인시험기관(ETRI) 시험 대응

4

솔박스

박경수

개발

RAG 파이프라인 설계 및 방송 도메인 특화 프롬프트 엔지니어링

5

솔박스

이강희

개발

음성인식 모듈 개발 및 한국어 방송 음성 최적화

6

솔박스

나수현

개발

LangGraph 기반 다단계 워크플로우 오케스트레이션 프레임워크 설계·구현

7

솔박스

서용석

개발

영상 전처리 파이프라인 개발 및 장면 분할 엔진 구현

8

솔박스

김지영

개발

모아보기 서비스(정주행 가이드, 인물별 하이라이트, 감성 몽타주) 백엔드 개발

9

솔박스

이정범

개발

vLLM 기반 추론 서버 구축, Batch 자동화 엔진 개발 및 처리 안정화

10

솔박스

박성일

개발

리믹스/숏폼 자동 생성 서비스 로직 개발(예고편, 티저, 명장면 클립)

11

솔박스

이승렬

개발

광고 최적화 모듈 개발(시청 맥락·감정 분석 기반 광고 슬롯 매칭 알고리즘)

12

솔박스

성낙훈

개발

백엔드 API 서버 설계 및 마이크로서비스 아키텍처 구현

13

솔박스

최진용

개발

Qdrant 벡터 DB 및 MariaDB 메타데이터 저장소 스키마 설계·운영

14

솔박스

임민성

개발

장면 감정·감성 분류 모듈 및 멀티모달 콘텐츠 태깅 시스템 개발

15

솔박스

이종필

개발PM

과제 총괄 PM: 개발 일정·리소스·리스크 관리 및 산출물 품질 총괄

16

솔박스

정강현

개발

Qwen3.5 한국어 프롬프트 템플릿 최적화 및 방송 도메인 미세조정

17

솔박스

두소희

디자인

서비스 UI/UX 디자인, 대시보드·관리 화면 인터페이스 및 프로토타입 설계

18

솔박스

김수민

개발

프론트엔드 대시보드 및 서비스 관리 웹 애플리케이션 개발

19

솔박스

황태웅

개발

콘텐츠 메타데이터 수집·정제 파이프라인 개발 및 벡터 임베딩 연동

20

솔박스

김현호

개발

GPU 서버 인프라 구축, 클라우드 환경 설계 및 시스템 DevOps 운영

21

솔박스

김보라

개발

AI 모델 성능 평가 프레임워크 구축(F1-Score, 처리시간 벤치마크 관리)

22

솔박스

김진수

개발

숏폼 멀티 플랫폼 포맷 변환 및 자동 배포 모듈 개발

23

솔박스

채민관

개발

시스템 아키텍처 설계 리뷰, 코드 품질 관리 및 기술 표준 수립

24

솔박스

문정배

개발

SBSi 연동 API 인터페이스 설계 및 수요기관 데이터 교환 모듈 구현

25

솔박스

조영주

개발

보안·인증 모듈 구현 및 개인정보보호(음성 데이터 비식별화) 체계 개발

26

솔박스

김병

개발

CI/CD 파이프라인 구축, 자동화 테스트 환경 설계 및 배포 자동화

27

솔박스

전지훈

개발

미디어 트랜스코딩 엔진 및 CDN 연동 콘텐츠 딜리버리 모듈 개발

28

솔박스

최원호

개발

오픈소스 라이선스 컴플라이언스 관리 및 GitHub/Hugging Face 기여 활동 실행

29

솔박스

김미경

개발

방송 도메인 학습 데이터셋 구축, 데이터 라벨링 관리 및 품질 검수

30

솔박스

채용예정

개발

AI 모델 서빙 인프라 모니터링 및 MLOps 파이프라인 구축

31

SBSi

김용수

개발PM

SBSi 참여기관 총괄 PM: 실증 테스트 계획 수립, 방송사 요구사항 정의 및 일정 관리

32

SBSi

김진호

개발

AI 서비스 파이프라인과 SBSi 플랫폼(AllVOD, SBS Play) 시스템 연동 개발

33

SBSi

정규혁

개발

방송 콘텐츠 메타데이터 관리 시스템 설계 및 태깅 결과 검증 도구 개발

34

SBSi

강승엽

개발

AllVOD/SBS Play OTT 플랫폼 서비스 연동 API 개발 및 콘텐츠 배포 체계 구축

35

SBSi

박범민

개발

숏폼/리믹스 자동 생성 결과물 품질 검수 도구 개발 및 검수 프로세스 운영

36

SBSi

이태환

개발

방송 자막·메타데이터 파싱·변환 모듈 개발 및 STT 결과 후처리 정제

37

SBSi

박동우

개발

MAM(미디어자산관리) 시스템 연동 인터페이스 개발 및 콘텐츠 입수 자동화

38

SBSi

정지혜

개발

AI 재가공 콘텐츠 품질 검수 기준 수립 및 QA 프로세스 설계·운영

39

SBSi

김잔디

개발

방송 편성·운영 데이터 연동 테스트 및 콘텐츠 편성 스케줄링 검증

40

SBSi

원신옥

개발

영상 편집 정확성·자막 동기화 등 콘텐츠 편집 품질 검수 총괄

41

SBSi

박종호

개발

모아보기/정주행 가이드 서비스 테스트 시나리오 설계 및 수행

42

SBSi

권혁제

개발

광고 삽입 포인트 검증 및 맥락 기반 광고 CPM 최적화 효과 분석

43

SBSi

황성하

개발

드라마·예능 등 장르별 AI 분석 결과 정확도 평가 및 개선 피드백 도출

44

SBSi

유제호

개발

방송 송출 환경 호환성 테스트, 영상 포맷 변환 및 트랜스코딩 검증

45

SBSi

서인석

개발

SBSi 내부 시스템(CMS, VOD 관리) 통합 테스트 및 사업화 요구사항 지원

2. 수행기관 상세현황

구 분

솔박스

에스비에스아이

①

사업자등록번호

214-87-21395

598-88-00752

②

법인등록번호

110111-2632283

110111-6480646

③

대표자 성명 (국적/생년월일)

박태하(대한민국/651116)

김기헌

④

최대주주 (국적)

박태하(대한민국)

SBS(대한민국)

⑤

기업 유형

(중소기업, 중견기업 등)

중소기업

대기업

⑥

설립 연월일

2022년 10월 17일

2017년 08월 07일

⑦

업종

소프트웨어개발업

정보서비스업

⑧

상시 종업원 수

71명

124명

⑨

매출액 (백만원)

2023년

13,001

16,635

2024년

13,440

18,939

2025년

11,239

18,340

⑩

영업이익 (백만원)

2023년

1,210

821

2024년

414

(1,609)

2025년

(2,559)

341

⑪

주소

(06234)서울특별시 강남구 테헤란로 124, 10층 솔박스

(07996)서울시 양천구 목동서로 161

(   -   )

⑫

수  행

기관별

실  무

담당자

성명

이종필

김용수

부서/직위

Green 팀 / 팀장

플랫폼개발본부 / 본부장

사무실전화

02-2182-3638

010-4717-7742

휴대폰

010-3362-0916

010-4717-7742

팩스

03-2058-2651

이메일

jplee@Solbox.com

yskim1@sbs.co.kr

Ⅴ

사업비

1. 사업비 집행계획

ㅇ 사업비 총괄표

(단위: 천원)

구   분

정부출연금

(A)

민간부담금

(B)

합계

(A+B)

현금

현물

솔박스

890,000천원

29,700천원

267,000천원

1,186,700천원

에스비에스아이

250,000천원

37,500천원

212,500천원

500,000천원

합   계

1,140,000천원

67,200천원

479,500천원

1,686,700천원

ㅇ 비목별 소요명세 (총괄)

(단위: 천원)

비  목

세목

정부출연금

(A)

민간부담금

합계

(A+B)

비율

(%)

현금

현물

소계(B)

1. 인건비

보수

906,860

67,200

479,500

546,700

1,453,560

86.2%

상용임금

일용임금

2. 운영비

일반수용비

8,540

8,540

13.8%

공공요금 및 제세

210,000

210,000

특근매식비

임차료

14,600

14,600

재료비

일반용역비

3. 여비

국내여비

국외여비

4. 업무추진비

사업추진비

5. 연구용역비

일반연구비

6. 유형자산

자산취득비

합    계

1,140,000

67,200

479,500

546,700

1,686,700

100%

ㅇ 비목별 소요명세 (주관 : 솔박스)

(단위: 천원)

비  목

세목

정부출연금

(A)

민간부담금

합계

(A+B)

비율

(%)

현금

현물

소계(B)

1. 인건비

보수

681,860

29,700

267,000

296,700

978,560

82.46%

상용임금

일용임금

2. 운영비

일반수용비

8,540

8,540

17.54%

공공요금 및 제세

190,000

190,000

특근매식비

임차료

9,600

9,600

재료비

일반용역비

3. 여비

국내여비

국외여비

4. 업무추진비

사업추진비

5. 연구용역비

일반연구비

6. 유형자산

자산취득비

합    계

890,000

29,700

267,000

296,700

1,186,700

100%

ㅇ 비목별 소요명세 (참여 : 에스비에스아이)

(단위: 천원)

비  목

세목

정부출연금

(A)

민간부담금

합계

(A+B)

비율

(%)

현금

현물

소계(B)

1. 인건비

보수

225,000

37,500

212,500

250,000

475,000

95%

상용임금

일용임금

2. 운영비

일반수용비

5%

공공요금 및 제세

20,000

20,000

특근매식비

임차료

5,000

5,000

재료비

일반용역비

3. 여비

국내여비

%

국외여비

4. 업무추진비

사업추진비

%

5. 연구용역비

일반연구비

%

6. 유형자산

자산취득비

%

합    계

250,000

37,500

212,500

250,000

500,000

100%

ㅇ 비목별 세부명세 (주관 : 솔박스)

(1) 인건비

(단위: 천원)

비목

세목

세부산출 내역

정부

출연금

(A)

민간부담금

합계

(A+B)

비고

현금

현물

소계

(B)

인

건

비

보수

성명

직위

총연봉

참여기간

참여율

출연금

현금

현물

소계

합계

노경민

부장

90,000

5.1~12.31

80%

48,000

48,000

48,000

기존

조현서

차장

68,400

5.1~12.31

80%

6,780

29,700

29,700

36,480

기존

김주홍

부장

88,800

5.1~12.31

50%

29,600

29,600

기존

박경수

차장

82,800

5.1~12.31

80%

44,160

44,160

기존

이강희

대리

39,600

5.1~12.31

80%

21,120

21,120

기존

나수현

차장

78,000

5.1~12.31

80%

41,600

41,600

기존

서용석

대리

39,600

5.1~12.31

80%

21,120

21,120

기존

김지영

과장

49,200

5.1~12.31

60%

19,680

19,680

기존

이정범

차장

68,400

5.1~12.31

80%

36,480

36,480

기존

박성일

대리

43,200

5.1~12.31

70%

20,160

20,160

기존

이승렬

과장

51,600

5.1~12.31

60%

20,640

20,640

기존

성낙훈

차장

75,600

5.1~12.31

80%

40,320

40,320

기존

최진용

부장

90,000

5.1~12.31

70%

42,000

42,000

42,000

기존

임민성

과장

52,800

5.1~12.31

60%

21,120

21,120

기존

이종필

부장

92,400

5.1~12.31

80%

49,280

49,280

기존

정강현

과장

50,400

5.1~12.31

60%

20,160

20,160

기존

두소희

대리

42,000

5.1~12.31

60%

16,800

16,800

16,800

기존

김수민

주임

30,000

5.1~12.31

70%

14,000

14,000

기존

황태웅

대리

44,400

5.1~12.31

70%

20,720

20,720

기존

김현호

부장

91,200

5.1~12.31

80%

48,640

48,640

48,640

기존

김보라

과장

60,000

5.1~12.31

60%

24,000

24,000

기존

김진수

과장

72,000

5.1~12.31

60%

28,800

28,800

기존

채민관

이사

240,000

5.1~12.31

50%

80,000

80,000

80,000

기존

문정배

차장

78,000

5.1~12.31

80%

41,600

41,600

기존

조영주

차장

76,800

5.1~12.31

80%

40,960

40,960

기존

김병국

부장

76,800

5.1~12.31

80%

40,960

40,960

기존

전지훈

차장

70,800

5.1~12.31

80%

37,760

37,760

기존

최원호

차장

67,200

5.1~12.31

80%

35,840

35,840

기존

김미경

과장

67,632

5.1~12.31

70%

31,560

31,560

31,560

신규

채용예정

12,000

8.1~12.31

100%

5,000

5,000

신규

보수 소계

681,860

29,700

267,000

296,700

978,560

상용

임금

성명

직위

총연봉

참여기간

참여율

출연금

현금

현물

소계

합계

상용임금 소계

일용

임금

성명

직위

총연봉

참여기간

참여율

출연금

현금

현물

소계

합계

일용임금 소계

인건비 합계

681,860

29,700

267,000

296,700

978,560

(2) 운영비

(단위: 천원)

세목

세부산출내역

정부출연금

(A)

민간부담금

합계

(A+B)

현금

현물

소계

(B)

일반수용비

가. 사무용품 및 소모성 물품구입비

- 연구노트 구입비: 15천원 × 50권 : 750천원

- A4 및 필기류 구입비: 250천원 × 1회 : 250천원

1,000

1,000

나. 각종 수수료 및 사용료

- 인증비: 6,000천원 × 1회 : 6,000천원

- 회계감사비: 1,440천원 × 1회 : 1,440천원

- 소프트웨어 등록비: 100천원 × 1회 : 100천원

7,540

7,540

공공요금 및 제세

가. 클라우드컴퓨팅서비스 이용료

- GPU 클라우드 사용료 23,750천원 × 8개월 : 190,000천원

190,000

190,000

특근매식비

임차료

가. 장비 임차료

- 노트북 렌탈료 300천원 × 8개월 × 4대 : 9,600천원

9,600

9,600

재료비

일반용역비

총 액

208,140

208,140

ㅇ 비목별 세부명세 (참여 : ㈜ 에스비에스아이)

(1) 인건비

(단위: 천원)

비목

세목

세부산출 내역

정부

출연금

(A)

민간부담금

합계

(A+B)

비고

현금

현물

소계

(B)

인

건

비

보수

성명

직위

총연봉

참여기간

참여율

출연금

현금

현물

소계

합계

1

김용수

본부장

95,000

5.1~12.31

70%

44,300

44,300

44,300

기존

2

김진호

부장

80,000

5.1~12.31

70%

37,300

37,300

37,300

기존

3

정규혁

차장

70,000

5.1~12.31

70%

32,600

32,600

32,600

기존

4

강승엽

부장

70,000

5.1~12.31

70%

27,700

4,900

4,900

32,600

기존

5

박범민

과장

45,000

5.1~12.31

70%

21,000

21,000

21,000

기존

6

이태환

대리

45,000

5.1~12.31

70%

21,000

21,000

21,000

기존

7

박동우

차장

65,000

5.1~12.31

70%

30,300

30,300

30,300

기존

8

정지혜

차장

55,000

5.1~12.31

70%

25,600

25,600

기존

9

김잔디

차장

65,000

5.1~12.31

80%

34,600

34,600

기존

10

원신옥

부장

80,000

5.1~12.31

80%

42,600

42,600

기존

11

박종호

과장

55,000

5.1~12.31

80%

29,300

29,300

기존

12

권혁제

과장

48,000

5.1~12.31

80%

25,600

25,600

기존

13

황성하

과장

50,000

5.1~12.31

80%

26,600

26,600

26,600

기존

14

유제호

차장

60,000

5.1~12.31

80%

32,000

32,000

32,000

기존

15

서인석

부장

85,000

5.1~12.31

70%

39,600

39,600

기존

보수 소계

225,000

37,500

212,500

250,000

475,000

상용

임금

성명

직위

총연봉

참여기간

참여율

출연금

현금

현물

소계

합계

상용임금 소계

일용

임금

성명

직위

총연봉

참여기간

참여율

출연금

현금

현물

소계

합계

일용임금 소계

인건비 합계

225,000

37,500

212,500

250,000

475,000

(2) 운영비

(단위: 천원)

세목

세부산출내역

정부출연금

(A)

민간부담금

합계

(A+B)

현금

현물

소계

(B)

일반수용비

공공요금 및 제세

가. AI 이용료

-  250천원 X 8개월 : 20,000천원

20,000

20,000

특근매식비

임차료

가. 장비 임차료

AI 개발 전용 맥 임대(4대)

625천원 × 8개월 : 5,000천원

5,000

5,000

재료비

일반용역비

총 액

25,000

25,000

Ⅵ

과제수행에 활용 예정인 장비 현황 (해당 시)

해당사항 없음.

[별첨1]

활용 오픈소스 AI·SW 활성화를 위한 커뮤니티 협업 세부 계획

과제명

오픈소스 멀티모달 AI 기반 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스 개발 및 사업화

수행기관

(주관) 솔박스 (참여) SBSi

사업 책임자

이 종 필

ㅇ (과제 개요) 본 과제는 오픈웨이트 멀티모달 AI 모델(Qwen3.5 VLM)과 LangGraph 워크플로우 엔진을 결합하여 방송 콘텐츠의 지능형 재가공을 자동화하는 서비스 플랫폼을 개발한다. 핵심 활용 오픈소스는 Qwen3.5(Apache 2.0), LangGraph(MIT), faster-whisper(MIT), vLLM(Apache 2.0), FFmpeg(LGPL) 등이며, 상용 API에 의존하지 않고 모델 웨이트를 직접 운영하는 온프레미스 기반 아키텍처를 채택한다.

1. 단기 커뮤니티 협업 계획 (과제 수행 기간: 2026.05~12)

ㅇ (Qwen 커뮤니티 협업) Qwen 공식 GitHub 리포지토리 Discussion/Issue 채널에 한국어 방송 도메인 적용 사례 및 성능 리포트를 정기적으로 공유한다. 대규모 추론 운영 과정에서 발견한 토크나이저/인퍼런스 이슈를 Issue로 리포트하고, 방송 도메인 프롬프트 템플릿 개선 PR을 기여한다.

- Hugging Face Community에 방송 콘텐츠 분석용 RAG 파이프라인 설정 및 프롬프트 템플릿을 공개하여 한국어 사용자 커뮤니티 활성화에 기여한다. (예: solbox/qwen3.5-broadcast-ko-rag)

- 방송 콘텐츠 장면 분류/감정 태깅 RAG용 레퍼런스 데이터셋을 Apache 2.0 라이선스로 공개하고, 대규모 추론 운영 Troubleshooting Guide(MAX Tokens, Thinking 토큰 소비 등)를 Qwen 공식 리포지토리에 Issue/PR로 기여 한다.

ㅇ (LangGraph/LangChain 커뮤니티 협업) LangChain 공식 커뮤니티(Discord, GitHub Discussion)에 방송 미디어 워크로드(긴 텍스트, 복잡한 추론) 처리 시 발생하는 LangGraph 상태 관리 이슈 및 해결 사례를 정기적으로 공유한다.

- LangChain Hub에 방송 도메인 프롬프트 템플릿 세트(Qwen3.5 최적화)를 공식 업로드하고, 방송 콘텐츠 처리 자동화 LangGraph 아키텍처 구조를 레퍼런스 코드로 공개하여 국내외 개발자들의 진입 장벽을 완화한다. (예: solbox/langgraph-media-blueprint)

ㅇ (faster-whisper/vLLM 커뮤니티 협업) faster-whisper의 한국어 방송 음성 인식 성능 벤치마크 결과와 최적 파라미터 설정을 커뮤니티에 공유한다. vLLM 커뮤니티에는 방송 콘텐츠 도메인에 최적화된 멀티 GPU 분산 추론 설정 및 성능 벤치마크 결과를 GitHub 리포지토리에 공개한다.

ㅇ (오픈소스 성과물 공개) 과제 성과물 중 범용성이 높은 미디어 전처리 파이프라인(FFmpeg+demucs+scenedetector 통합 모듈)을 Apache 2.0 라이선스로 공개하고, 드라마/예능/스포츠/다큐 등 장르별 처리 결과물을 공개하여 재현성을 확보한다.

ㅇ (기술 블로그 운영 및 기술 교류) 자체 기술 블로그를 개설하여 방송 AI 오픈웨이트 모델 활용 사례, LangGraph 기반 워크플로우 설계 노하우, 멀티 GPU 추론 운영 경험 등을 연재한다. LangChain Korea, PyCon Korea 등 국내 개발자 밋업에서 Qwen MoE 모델 방송 적용 사례를 공유하고 기술 교류를 진행한다.

2. 중장기 프로젝트 활성화 방안 (과제 종료 이후: 2027~)

ㅇ (오픈소스 프로젝트 지속 운영) 과제 기간 내 공개한 GitHub 리포지토리(예, solbox/langgraph-media-blueprint, 미디어 전처리 파이프라인 등)을 과제 종료 후에도 지속적으로 유지보수하고, 외부 개발자의 Issue/PR에 적극 대응하여 커뮤니티 중심의 오픈소스 프로젝트로 성장시킨다.

ㅇ (산업 확산 및 생태계 활성화) 방송 도메인에서 검증된 AI 워크플로우 템플릿을 교육 콘텐츠, 엔터테인먼트, 기업 홍보, 공공 보도 등 타 영상 기반 산업으로 확장 적용하여 국내 AI 미디어 산업 생태계를 활성화한다. 신규 오픈웨이트 모델 출시 시 기존 워크플로우 프레임워크에 즉시 통합하여 생태계 발전에 직접 환류한다.

ㅇ (개발자 커뮤니티 기여) 기술 블로그 연재하고 공유 및 홍보활동을 강화하고, 오프라인 밋업에서도 소개와 교류활동을 지속하여, 국내 개발자들의 오픈웨이트 모델 활용 역량을 강화하고, 방송 AI 분야의 오픈소스 기여 문화를 조성한다.

[별첨4]

자산(장비) 구매·임차 및 활용 계획서

도입기관

기관구분

주관

기관명

㈜ 솔박스

자산(장비)명

고성능 개발/테스트용 노트북

모델명

MacBook Pro 16 (M5 Pro 또는 동급)

제작국가

미국

제작사

Apple Inc.

조달방법

구매(  ) 임차(○)

판매 또는 임대처

IT장비 렌탈 전문업체

구매 또는 임차 일자(예정)

2026.5.1.

활용기간(예정)

2026.5.1. ~ 2026.12.31.

구매 또는 임차 금액(예정)

9,600천원

구매비 또는 임차비 산출근거

300천원/대/월 x 4대 x 8개월 = 9,600천원

자산

(장비)

개요

필요성 및 규모 적합성

본 과제는 오픈소스 멀티모달 AI 기반 방송 콘텐츠 지능형 재가공 서비스를 개발하는 사업으로, VLM(Vision Language Model) 기반 영상 분석, faster-whisper 기반 음성인식, vLLM 기반 대규모 언어모델 추론 등 다양한 AI 모듈의 개발 및 테스트를 수행해야 합니다. 투입인원 중 AI/ML 엔지니어 및 핵심 백엔드 개발자 4명에게는 Docker 기반 컨테이너 개발환경 구동, 대용량 영상 데이터 전처리, AI 모델 로컬 추론 테스트 등의 고사양 업무를 수행하기 위한 고성능 노트북이 필수적입니다. 특히 Apple Silicon M5 Pro 칩은 Fusion Architecture 기반 18코어 CPU와 20코어 GPU를 탑재하고, 통합 메모리(Unified Memory) 아키텍처를 통해 CPU/GPU/Neural Engine 간 데이터 복사 없이 메모리를 공유하므로(대역폭 307GB/s), AI 모델 로컬 추론 시 메모리 효율이 뛰어나 개발 생산성을 극대화할 수 있습니다. 기존 보유 장비는 일반 업무 및 타 프로젝트에 전용되어 있어 본 과제 전담 배정이 불가하므로, 과제 수행 기간에 한정하여 4대를 추가 임차하는 것이 비용 효율적이고 규모 면에서도 적정합니다.

원리 및 특징

MacBook Pro 16인치(M5 Pro, 또는 동급)는 Apple Silicon M5 Pro 칩을 탑재한 고성능 휴대용 워크스테이션입니다. M5 Pro는 Fusion Architecture를 채택하여 두 개의 3nm 다이를 단일 SoC로 통합하였으며, 18코어 CPU(6 Super 코어 + 12 Performance 코어)와 20코어 GPU(각 GPU 코어 내 Neural Accelerator 내장)를 탑재하여 M4 Pro 대비 멀티스레드 성능이 최대 30% 향상되었습니다. 통합 메모리(Unified Memory)를 CPU/GPU/Neural Engine이 307GB/s 대역폭으로 공유하는 아키텍처를 통해 메모리 복사 오버헤드 없이 AI 추론 워크로드를 처리할 수 있으며, 16코어 Neural Engine은 38 TOPS의 연산 성능으로 온디바이스 AI 모델 추론을 가속합니다. GPU 코어 내 Neural Accelerator 통합으로 GPU AI 연산 성능이 이전 세대 대비 4배 이상 향상되어, 본 과제에서 활용하는 VLM/STT 모델의 로컬 테스트에 최적화되어 있습니다. macOS 환경에서 Docker Desktop을 통한 컨테이너 개발, VS Code 기반 풀스택 개발, FFmpeg 기반 영상 인코딩/디코딩 등 본 과제의 핵심 개발 업무를 고성능으로 수행할 수 있습니다.

주요사양

SoC: Apple M5 Pro (또는 동급) — Fusion Architecture, 18코어 CPU(6 Super + 12 Performance) + 20코어 GPU + 16코어 Neural Engine(38 TOPS) / RAM: 36GB 통합 메모리(Unified Memory), 메모리 대역폭 307GB/s / SSD: 1TB PCIe 5.0 NVMe(최대 읽기 7.4GB/s)

사용용도

(활용방안)

본 노트북은 다음과 같은 과제 핵심 개발 업무에 활용됩니다. 첫째, AI 서비스 플랫폼의 백엔드/프론트엔드 코드 개발 및 Docker Desktop 기반 마이크로서비스 로컬 테스트 환경으로 활용합니다. 둘째, VLM(예: Qwen) 및 faster-whisper 모델의 경량 추론 테스트와 디버깅을 수행하며, M5 Pro의 Neural Engine(38 TOPS)과 36GB 통합 메모리, GPU 코어 내 Neural Accelerator를 활용하여 중소규모 모델의 온디바이스 추론 성능을 검증합니다. 셋째, 방송 콘텐츠 원본 영상의 전처리(FFmpeg 기반 인코딩, 프레임 추출, 메타데이터 분석) 작업에 사용합니다. 넷째, 원격 GPU 클라우드 서버에 접속하여 대규모 모델 실험을 수행하는 클라이언트 단말로 활용합니다.

활용

계획

수요예측 및

활용빈도

과제 수행기간(2026.5.~12.) 동안 4명의 핵심 개발인력이 각 1대씩 전담 사용하여 매일 8시간 이상 상시 활용할 예정입니다. AI 모델 개발 및 테스트, 서비스 플랫폼 구축, 영상 처리 모듈 개발 등 과제의 핵심 개발 업무에 집중 투입되며, 주말 및 야간 시간대에도 원격 개발 환경 접속용으로 수시 활용됩니다. 4대의 수량은 AI/ML팀 2명, 플랫폼개발팀 1명, 영상처리팀 1명의 핵심 개발자 배정 기준으로 산정하였습니다.

운영비

확보 방안

노트북 임차료 9,600천원은 정부출연금으로 전액 편성되어 있습니다. 임차료 외 추가적으로 발생하는 부대비용(전력비, 인터넷 통신비, 소프트웨어 라이선스 등)은 솔박스 자체 예산으로 부담할 예정입니다.

전담인력

확보 방안

솔박스 Green팀 소속 AI/ML 엔지니어 2명, 플랫폼개발팀 백엔드 개발자 1명, 영상처리팀 개발자 1명 등 총 4명의 핵심 개발인력이 각 1대씩 전담 사용합니다. 장비의 자산 관리는 경영지원팀에서 총괄하며, IT 보안 정책에 따라 장비 반출입 관리를 수행합니다.

유지보수

방안

임차 장비이므로 임대업체가 제공하는 유지보수 서비스(하드웨어 고장 시 대체장비 즉시 교체, Apple 공인서비스센터 연계 수리 등)를 활용합니다. macOS 업데이트, 보안패치, 개발환경 설정(Homebrew, Docker Desktop, Python/Node.js 등) 등 소프트웨어 관리는 솔박스 자체 IT 인력이 수행합니다.

기타

임차 방식은 구매 대비 초기 투자비용 절감 및 과제 종료 후 자산 잔존가치 처리 문제가 없어 정부 RD 과제의 장비 조달 방식으로 적합합니다. 월 300천원/대의 임차 단가는 MacBook Pro 16인치(M5 Pro 또는 동급, 36GB) 모델의 시장 임대 평균가(월 280~350천원) 범위 내의 적정 수준이며, 8개월 장기 임차 계약을 통해 월 단가를 합리적으로 확보할 수 있습니다. 또한 macOS는 Unix 기반 운영체제로서 Linux 서버 환경과의 호환성이 우수하여 개발-배포 간 환경 차이를 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

기관 내 동일/유사 자산(장비) 보유 현황

동일/유사장비명

관리부서

취득일시

공동활용 가능여부

활용불가(○),

제한적 활용 ( )

기존 보유 PC/노트북은 전 직원의 일반 업무 및 기수행 프로젝트(CDN/클라우드 서비스 운영 등)에 전용 배정되어 있어 본 과제 전담 용도로 재 배정이 불가합니다. 또한 기존 장비는 RAM 16GB, i5급 프로세서 사양으로 Docker 컨테이너 다중 구동, AI 모델 로컬 추론 테스트 등 본 과제의 고사양 개발 요구사항을 충족하지 못합니다.

도입기관

기관구분

참여

기관명

(주)SBSi

자산(장비)명

서비스 개발/테스트용 노트북

모델명

Mac Mini M4 (또는 동급)

제작국가

미국

제작사

Apple Inc.

조달방법

구매(  ) 임차(○)

판매 또는 임대처

IT장비 렌탈 전문업체

구매 또는 임차 일자(예정)

2026.5.1.

활용기간(예정)

2026.5.1. ~ 2026.12.31.

구매 또는 임차 금액(예정)

5,000천원

구매비 또는 임차비 산출근거

156.25천원/대/월 x 4대 x 8개월 = 5,000천원

자산

(장비)

개요

필요성 및 규모 적합성

SBSi는 본 과제의 수요기관으로서, 주관기관(솔박스)이 개발하는 AI 기반 방송 콘텐츠 재가공 서비스의 실증 및 품질 검증을 담당합니다. AI 서비스 파이프라인과의 연동 테스트, 재가공 콘텐츠(숏폼, 정주행, 모아보기 등) 품질 검수, 메타데이터 관리 시스템 검증 등의 업무를 수행하기 위해 macOS 기반의 전용 노트북 장비가 필요합니다. SBSi는 AI 모델을 직접 학습·운용하는 역할이 아니라, 주관기관이 개발한 서비스의 결과물을 검증·검수하는 수요기관이므로 고사양 GPU 장비보다는 안정적인 서비스 연동 테스트와 콘텐츠 품질 확인에 적합한 사양이 요구됩니다. Mac Mini M4는 콤팩트한 데스크톱 폼팩터로 검수 전용 워크스테이션 환경을 제공하며, Apple Silicon의 Neural Engine을 탑재하여 간단한 AI 추론 테스트도 수행할 수 있습니다. SBSi 참여인력 중 AI 서비스 검증 및 콘텐츠 품질관리 담당 4명에게 각 1대씩 배정하며, 기존 보유 장비는 방송 콘텐츠 편성·운영 업무에 전용되어 있어 본 과제 전담 배정이 불가하므로 추가 임차가 필요합니다.

원리 및 특징

Mac Mini M4(또는 동급)는 Apple Silicon M4 칩을 탑재한 콤팩트 데스크톱으로, 3nm 공정 기반 10코어 CPU, 10코어 GPU, 16코어 Neural Engine을 집적하여 서비스 검증 및 콘텐츠 품질 검수에 충분한 연산 성능을 제공합니다. 통합 메모리(Unified Memory) 아키텍처를 통해 CPU/GPU/Neural Engine이 메모리를 공유하므로 서비스 연동 테스트 시 멀티태스킹 성능이 우수합니다. 콤팩트한 본체(127×127×50mm) 덕분에 검수 담당자의 책상 공간을 최소화하며, Thunderbolt 4 포트 3개와 USB-A 포트 2개, HDMI 2.1 포트를 통해 외부 모니터 및 주변기기 연결이 유연합니다. macOS 환경에서 방송 업계 표준 편집 도구(Final Cut Pro, Compressor)와 서비스 검증 도구(Python, FFmpeg, 웹 브라우저 기반 테스트 환경)를 동시에 운용할 수 있어 SBSi의 콘텐츠 검증 업무에 적합합니다.

주요사양

SoC: Apple M4(또는 동급) — 10코어 CPU(4 Performance + 6 Efficiency) + 10코어 GPU + 16코어 Neural Engine / RAM: 24GB 통합 메모리(Unified Memory), 메모리 대역폭 120GB/s / SSD: 256GB PCIe NVMe / 포트: Thunderbolt 4(USB-C) x3, USB-A x2, HDMI 2.1 x1, 3.5mm 헤드폰 잭 / 네트워크: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 기가비트 이더넷

사용용도

(활용방안)

본 장비는 SBSi 수요기관의 다음과 같은 과제 업무에 활용됩니다. 첫째, 주관기관(솔박스)이 개발한 AI 기반 콘텐츠 재가공 서비스 파이프라인과의 연동 테스트 및 수용 테스트를 수행합니다. 둘째, AI가 자동 생성한 숏폼, 정주행, 모아보기 콘텐츠의 품질 검수(영상 편집 정확성, 자막 동기화, 내러티브 흐름 등)를 수행합니다. 셋째, 방송 콘텐츠 메타데이터 관리 시스템의 검증 및 콘텐츠 태깅 결과 확인 작업에 활용합니다. 넷째, FFmpeg 기반 영상 트랜스코딩 및 포맷 변환 테스트, 광고 삽입 포인트 검증 등 서비스 상용화 전 최종 품질 확인 업무를 수행합니다.

활용

계획

수요예측 및

활용빈도

과제 수행기간(2026.5.~12.) 동안 SBSi 플랫폼개발본부 소속 4명의 담당인력이 각 1대씩 전담 사용하여 매일 8시간 이상 상시 활용할 예정입니다. AI 서비스 검증, 콘텐츠 품질 검수, 메타데이터 관리 등 수요기관 고유의 검증·운영 업무에 집중 투입됩니다. 특히 드라마·예능 등 방송 콘텐츠의 AI 재가공 결과물이 지속적으로 생성되므로, 콘텐츠 검수 수요는 과제 기간 내내 상시 발생하며 4대의 수량은 검증 업무의 병렬 처리를 위해 적정합니다.

운영비

확보 방안

장비 임차료 5,000천원은 정부출연금으로 전액 편성되어 있습니다. 임차료 외 발생하는 부대비용(소프트웨어 라이선스, 외부 모니터·마우스 등 주변기기 등)은 SBSi 자체 예산으로 부담하며, 별도의 추가 운영비는 발생하지 않습니다.

전담인력

확보 방안

SBSi 플랫폼개발본부 소속 AI 서비스 검증 담당 2명, 콘텐츠 품질관리 담당 1명, 메타데이터 관리 담당 1명 등 총 4명의 인력이 각 1대씩 전담 사용합니다. 장비의 자산 관리는 SBSi 경영지원부서에서 총괄하며, 사내 IT 보안 정책에 따라 장비 관리를 수행합니다.

유지보수

방안

임차 장비이므로 렌탈업체가 제공하는 유지보수 서비스(하드웨어 고장 시 대체장비 즉시 교체, Apple 공인서비스센터 연계 수리 등)를 활용합니다. macOS 업데이트, 보안패치, 개발환경 설정 등 소프트웨어 관리는 SBSi 자체 IT 인력이 수행합니다.

기타

임차 방식은 구매 대비 초기 투자비용 절감 및 과제 종료 후 자산 잔존가치 처리 문제가 없어 정부 RD 과제의 장비 조달 방식으로 적합합니다. 월 625천원(4대 일괄, 대당 약 156천원/월)의 임차 단가는 Mac Mini M4급(또는 동급) 데스크톱의 시장 렌탈 평균가에 부합하는 적정 수준이며, 8개월 장기 임차 계약을 통해 단가를 합리적으로 확보할 수 있습니다.

기관 내 동일/유사 자산(장비) 보유 현황

동일/유사장비명

관리부서

취득일시

공동활용 가능여부

활용불가(○),

제한적 활용( )

기존 보유 PC/Mac은 방송 콘텐츠 편성·운영·송출 관리 등 SBSi 핵심 업무에 전용 배정되어 있어 본 과제 전담 용도로 재배정이 불가합니다.